RAPPORT DE PROJET DE FIN D’ÉTUDES

[TITRE DU PROJET DE FIN D’ÉTUDES]

Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme
de la filière : [Nom de la filière]

| Encadré par : Pr. Chaymaa Lamini | Réalisé par : • Étudiant 1 • Étudiant 2 • Étudiant 3 |
| --- | --- |
| Département : Génie Informatique | Entreprise d’accueil (si applicable) : ................................ |

Soutenu devant le jury composé de :
Président : ........................................
Examinateur : ....................................
Encadrant : Pr. Chaymaa Lamini

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2025 – 2026

Introduction générale	1

Chapitre 1 : Contexte général, problématique et objectifs	1

1.1 Présentation du contexte du projet	1

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	1

1.3 Étude de l'existant	1

1.3.1 Description des solutions existantes	1

1.3.2 Limites de l'existant	1

1.4 Problématique	1

1.5 Objectifs du projet	1

1.6 Solution proposée	1

1.7 Planning prévisionnel du projet	1

1.8 Conclusion du chapitre	1

Chapitre 2 : Méthodologie de gestion du projet — Scrum	1

2.1 Présentation de la méthodologie Agile	1

2.2 Présentation de Scrum	1

2.3 Justification du choix de Scrum	1

2.4 Rôles Scrum dans le projet	1

2.5 Product Backlog	1

2.6 User Stories détaillées	1

2.7 Planification des sprints	1

2.7.1 Sprint 0 : Cadrage et préparation	1

2.7.2 Sprint 1 : Authentification et structure académique	1

2.7.3 Sprint 2 : Séances, pointage avancé et alertes	1

2.7.4 Sprint 3 : NOVAA et séances en ligne	1

2.7.5 Sprint 4 : Refonte UI Aurora Glass et finalisation	1

2.8 Suivi de l'avancement	1

2.9 Conclusion du chapitre	1

Chapitre 3 : Analyse et conception avec UML	1

3.1 Introduction	1

3.2 Spécification des besoins	1

3.2.1 Besoins fonctionnels	1

3.2.2 Besoins non fonctionnels	1

3.3 Identification des acteurs du système	1

3.4 Diagramme de cas d'utilisation global	1

3.5 Description textuelle des cas d'utilisation	1

3.5.1 Cas d'utilisation : Gestion d'une séance	1

3.5.2 Cas d'utilisation : Pointage facial avec code	1

3.6 Diagrammes de séquence	1

3.6.1 Authentification JWT	1

3.6.2 Cycle de vie d'une séance	1

3.6.3 Pointage facial avec code d'accès	1

3.7 Diagramme de classes	1

3.8 Modèle relationnel de la base de données	1

3.9 Architecture générale de l'application	1

3.10 Conclusion du chapitre	1

Chapitre 4 : Implémentation avec Django REST Framework et React.js	1

4.1 Introduction	1

4.2 Environnement de développement	1

4.2.1 Matériel et système d'exploitation	1

4.2.2 Outils de développement	1

4.2.3 Outils de modélisation et de gestion de version	1

4.3 Technologies utilisées	1

4.4 Architecture technique de l'application	1

4.5 Implémentation du backend — Modules clés	1

4.5.1 Système de séances	1

4.5.2 Pointage facial avec code	1

4.5.3 NOVAA — un système multi-agents (SMA) multi-couches	1

4.5.4 Séances en ligne — Intégration n8n / Google Meet	1

4.6 Implémentation du frontend	1

4.6.1 Design System Aurora Glass	1

4.6.2 NOVAAPage — Architecture en composants	1

4.7 Présentation des interfaces de l'application	1

4.7.1 Interface d'authentification	1

4.7.2 Tableaux de bord	1

4.7.3 Page de gestion des séances	1

4.7.4 Interface NOVAA	1

4.7.5 Interface de pointage facial	1

4.8 Tests et validation	1

4.8.1 Tests unitaires	1

4.8.2 Tests d'intégration	1

4.8.3 Tests fonctionnels	1

4.9 Durcissement, qualité et évolutions récentes de la plateforme	1

4.9.1 Durcissement de la sécurité (production-ready)	1

4.9.2 Qualité du code et suite de tests automatisés	1

4.9.3 Internationalisation et cohérence de l’interface	1

4.9.4 Tableau de bord analytique (analyse de la présence)	1

4.9.5 Enrichissements de l’assistant NOVAA	1

4.10 Difficultés rencontrées et solutions proposées	1

4.11 Conclusion du chapitre	1

Conclusion générale et perspectives	1

1. Bilan du travail réalisé	1

2. Apports du projet	1

3. Limites de la solution développée	1

4. Perspectives d'amélioration	1

Bibliographie / Webographie	1

Annexes	1

Annexe A : Product Backlog complet	1

Annexe B : Diagrammes UML détaillés	1

Annexe C : Modèle de la base de données	1

Annexe D : Captures d'écran supplémentaires	1

Annexe E : Extraits du code source	1

E.1 — Helper d'auto-complétion des séances (backend)	1

E.2 — Pipeline NOVAA avec streaming SSE	1

E.3 — Hook useSendMessage (frontend streaming)	1

Annexe F : Guide d'installation et de déploiement	1

F.1 — Installation locale	1

F.2 — Déploiement Render	1

Dédicace

Je dédie ce travail à mes chers parents, pour leur soutien indéfectible, leurs sacrifices et leur amour inconditionnel tout au long de mon parcours académique.

À mes frères et sœurs, qui ont toujours cru en moi et m’ont encouragé dans les moments les plus difficiles.

À mes amis et collègues de promotion pour les échanges enrichissants et la solidarité qui ont marqué ces années d’études.

À tous les enseignants du Département Génie Informatique de l’EST de Meknès qui m’ont transmis leur savoir et leur passion pour l’informatique.

Remerciements

Nous tenons, en premier lieu, à exprimer notre profonde gratitude à Madame Chaymaa Lamini, notre encadrante pédagogique, pour sa disponibilité permanente, ses orientations précieuses et la rigueur scientifique dont elle a fait preuve tout au long de ce projet de fin d’études.

Nos sincères remerciements vont également à l’ensemble du corps enseignant du Département Génie Informatique de l’École Supérieure de Technologie de Meknès, pour la qualité de la formation dispensée et les connaissances qui nous ont été transmises tout au long de notre cursus.

Nous remercions les membres du jury qui ont bien voulu consacrer leur temps à l’évaluation de ce travail et pour leurs remarques constructives qui en enrichiront la portée.

Nous exprimons également notre reconnaissance envers toute personne ayant contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet.

Enfin, nous remercions nos familles pour leur soutien moral, leur patience et leur présence indéfectible durant toute cette période.

Résumé

Dans le cadre de la transformation numérique des établissements d’enseignement supérieur marocains, ce projet de fin d’études porte sur la conception et le développement de CampusEye, une plateforme web intelligente de gestion des présences académiques. Face aux limites des méthodes traditionnelles — feuilles de présence papier, appels verbaux chronophages et absence de suivi en temps réel — CampusEye propose une solution multi-modale intégrant la reconnaissance faciale, le QR Code et la saisie manuelle structurée autour d’un système de séances.

La plateforme s’articule autour de trois profils : Administrateur, Enseignant et Étudiant. Elle intègre un système de séances avec activation automatique cinq minutes avant le démarrage, un système de code de pointage (6 caractères, lu par l’enseignant), des alertes e-mail automatiques en cas de dépassement du seuil d’absences, la désactivation automatique des comptes étudiants en zone critique, et un tuteur intelligent nommé NOVAA basé sur les grands modèles de langage (LLM). NOVAA intègre une architecture avancée : routage par intention, RAG (Retrieval-Augmented Generation) sur les supports de cours, réponses en streaming, détection d’humeur de l’étudiant, mémoire inter-sessions, et adaptation comportementale par rôle. Le backend est développé avec Django REST Framework et PostgreSQL, le frontend avec React.js selon un design system Aurora Glass, et le déploiement est assuré sur la plateforme cloud Render.

Mots-clés : présences académiques, reconnaissance faciale, QR Code, séances, Django REST Framework, React.js, intelligence artificielle, LLM, RAG, streaming, NOVAA, mémoire contextuelle, Aurora Glass.

Abstract

In the context of the digital transformation of Moroccan higher education institutions, this final-year project focuses on the design and development of CampusEye, an intelligent web-based academic attendance management platform. Facing the limitations of traditional methods — paper attendance sheets, time-consuming verbal roll calls and lack of real-time tracking — CampusEye offers a multi-modal solution integrating facial recognition, QR Code and structured manual entry built around a session management system.

The platform is structured around three profiles: Administrator, Teacher, and Student. It features a session system with automatic activation five minutes before start time, a check-in code mechanism (6 alphanumeric characters read aloud by the teacher), automated e-mail alerts when absence thresholds are exceeded, automatic deactivation of student accounts in the critical zone, and an intelligent tutor named NOVAA powered by Large Language Models. NOVAA integrates an advanced architecture: intent routing, RAG on course materials, streaming responses, student mood detection, cross-session memory, and role-based behavioural adaptation. The backend is built with Django REST Framework and PostgreSQL, the frontend with React.js following the Aurora Glass design system, and deployment is hosted on the Render cloud platform.

Keywords: academic attendance, facial recognition, QR Code, sessions, Django REST Framework, React.js, artificial intelligence, LLM, RAG, streaming, NOVAA, contextual memory, Aurora Glass.

Liste des figures

Figure 1 — Architecture générale de CampusEye (3-tiers)

Figure 2 — Diagramme de cas d’utilisation — Administrateur

Figure 3 — Diagramme de cas d’utilisation — Enseignant

Figure 4 — Diagramme de cas d’utilisation — Étudiant

Figure 5 — Diagramme de séquence — Authentification JWT

Figure 6 — Diagramme de séquence — Cycle de vie d’une séance

Figure 7 — Diagramme de séquence — Pointage facial étudiant avec code

Figure 8 — Diagramme de classes complet

Figure 9 — Modèle relationnel de la base de données

Figure 10 — Interface d’authentification — Connexion

Figure 11 — Tableau de bord Administrateur

Figure 12 — Tableau de bord Enseignant

Figure 13 — Tableau de bord Étudiant

Figure 14 — Page de gestion des séances (vue enseignant)

Figure 15 — Interface NOVAA — Chat avec réponse en streaming

Figure 16 — Interface de pointage facial avec code d’accès

Figure 17 — Notification de zone de danger et alerte e-mail

Figure 18 — Page de programmation de séance en ligne (Google Meet)

Liste des tableaux

Tableau 1 — Comparaison des solutions existantes de gestion des présences

Tableau 2 — Product Backlog complet — User Stories par épopée

Tableau 3 — Planning des sprints et livrables

Tableau 4 — Rôles Scrum et responsabilités

Tableau 5 — Description textuelle — Gestion d’une séance

Tableau 6 — Description textuelle — Pointage facial avec code

Tableau 7 — Besoins non fonctionnels

Tableau 8 — Endpoints REST API principaux

Tableau 9 — Stack technologique utilisée

Tableau 10 — Environnement de développement

Tableau 11 — Intents NOVAA par rôle

Tableau 12 — Tests fonctionnels réalisés

Tableau 13 — Difficultés rencontrées et solutions apportées

Liste des abréviations

| Abréviation | Signification |
| --- | --- |
| AI / IA | Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle |
| API | Application Programming Interface |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing |
| DRF | Django REST Framework |
| EST | École Supérieure de Technologie |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol |
| JWT | JSON Web Token |
| LLM | Large Language Model |
| NOVAA | Neural Omni-Versatile Academic Assistant |
| ORM | Object-Relational Mapping |
| PFE | Projet de Fin d’Études |
| PostgreSQL | Base de données relationnelle objet open-source |
| QR Code | Quick Response Code |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| REST | Representational State Transfer |
| SSE | Server-Sent Events |
| TF-IDF | Term Frequency – Inverse Document Frequency |
| TP | Travaux Pratiques |
| UML | Unified Modeling Language |

TABLE DES MATIÈRES

Introduction générale	1

Chapitre 1 : Contexte général, problématique et objectifs	1

1.1 Présentation du contexte du projet	1

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	1

1.3 Étude de l'existant	1

1.3.1 Description des solutions existantes	1

1.3.2 Limites de l'existant	1

1.4 Problématique	1

1.5 Objectifs du projet	1

1.6 Solution proposée	1

1.7 Planning prévisionnel du projet	1

1.8 Conclusion du chapitre	1

Chapitre 2 : Méthodologie de gestion du projet — Scrum	1

2.1 Présentation de la méthodologie Agile	1

2.2 Présentation de Scrum	1

2.3 Justification du choix de Scrum	1

2.4 Rôles Scrum dans le projet	1

2.5 Product Backlog	1

2.6 User Stories détaillées	1

2.7 Planification des sprints	1

2.7.1 Sprint 0 : Cadrage et préparation	1

2.7.2 Sprint 1 : Authentification et structure académique	1

2.7.3 Sprint 2 : Séances, pointage avancé et alertes	1

2.7.4 Sprint 3 : NOVAA et séances en ligne	1

2.7.5 Sprint 4 : Refonte UI Aurora Glass et finalisation	1

2.8 Suivi de l'avancement	1

2.9 Conclusion du chapitre	1

Chapitre 3 : Analyse et conception avec UML	1

3.1 Introduction	1

3.2 Spécification des besoins	1

3.2.1 Besoins fonctionnels	1

3.2.2 Besoins non fonctionnels	1

3.3 Identification des acteurs du système	1

3.4 Diagramme de cas d'utilisation global	1

3.5 Description textuelle des cas d'utilisation	1

3.5.1 Cas d'utilisation : Gestion d'une séance	1

3.5.2 Cas d'utilisation : Pointage facial avec code	1

3.6 Diagrammes de séquence	1

3.6.1 Authentification JWT	1

3.6.2 Cycle de vie d'une séance	1

3.6.3 Pointage facial avec code d'accès	1

3.7 Diagramme de classes	1

3.8 Modèle relationnel de la base de données	1

3.9 Architecture générale de l'application	1

3.10 Conclusion du chapitre	1

Chapitre 4 : Implémentation avec Django REST Framework et React.js	1

4.1 Introduction	1

4.2 Environnement de développement	1

4.2.1 Matériel et système d'exploitation	1

4.2.2 Outils de développement	1

4.2.3 Outils de modélisation et de gestion de version	1

4.3 Technologies utilisées	1

4.4 Architecture technique de l'application	1

4.5 Implémentation du backend — Modules clés	1

4.5.1 Système de séances	1

4.5.2 Pointage facial avec code	1

4.5.3 NOVAA — un système multi-agents (SMA) multi-couches	1

4.5.3.1 Couche d’orchestration (routage des intentions)	1

4.5.3.2 Couche des agents spécialisés	1

4.5.3.3 Couche cognitive (RAG, mémoire, humeur, vérification)	1

4.5.3.4 Couche de résilience (failover multi-LLM et streaming)	1

4.5.3.5 Couche d’action adaptée au rôle	1

4.5.3.6 Du poste à la plateforme : la double nature de NOVAA	1

4.5.4 Séances en ligne — Intégration n8n / Google Meet	1

4.6 Implémentation du frontend	1

4.6.1 Design System Aurora Glass	1

4.6.2 NOVAAPage — Architecture en composants	1

4.7 Présentation des interfaces de l'application	1

4.7.1 Interface d'authentification	1

4.7.2 Tableaux de bord	1

4.7.3 Page de gestion des séances	1

4.7.4 Interface NOVAA	1

4.7.5 Interface de pointage facial	1

4.8 Tests et validation	1

4.8.1 Tests unitaires	1

4.8.2 Tests d'intégration	1

4.8.3 Tests fonctionnels	1

4.9 Durcissement, qualité et évolutions récentes de la plateforme	1

4.9.1 Durcissement de la sécurité (production-ready)	1

4.9.2 Qualité du code et suite de tests automatisés	1

4.9.3 Internationalisation et cohérence de l’interface	1

4.9.4 Tableau de bord analytique (analyse de la présence)	1

4.9.5 Enrichissements de l’assistant NOVAA	1

4.10 Difficultés rencontrées et solutions proposées	1

4.11 Conclusion du chapitre	1

Conclusion générale et perspectives	1

1. Bilan du travail réalisé	1

2. Apports du projet	1

3. Limites de la solution développée	1

4. Perspectives d'amélioration	1

Bibliographie / Webographie	1

Annexes	1

Annexe A : Product Backlog complet	1

Annexe B : Diagrammes UML détaillés	1

Annexe C : Modèle de la base de données	1

Annexe D : Captures d'écran supplémentaires	1

Annexe E : Extraits du code source	1

E.1 — Helper d'auto-complétion des séances (backend)	1

E.2 — Pipeline NOVAA avec streaming SSE	1

E.3 — Hook useSendMessage (frontend streaming)	1

Annexe F : Guide d'installation et de déploiement	1

F.1 — Installation locale	1

F.2 — Déploiement Render	1

# Introduction générale

La gestion des présences constitue l'un des piliers fondamentaux de la vie académique dans les établissements d'enseignement supérieur. Elle conditionne le suivi pédagogique des étudiants, le respect des obligations réglementaires et la qualité de l'encadrement éducatif. Or, dans de nombreuses institutions marocaines, cette gestion reste encore tributaire de méthodes traditionnelles — feuilles de présence papier, appels verbaux en début de cours — qui se révèlent inefficaces, chronophages et propices aux erreurs ou aux fraudes.

Face à ces constats, l'École Supérieure de Technologie de Meknès (ESTM) s'inscrit dans une démarche de modernisation de ses processus pédagogiques. Le présent projet de fin d'études s'intègre dans cette vision en proposant CampusEye, une plateforme web intelligente de gestion des présences académiques. CampusEye combine trois modalités de pointage — la reconnaissance faciale par intelligence artificielle, le QR Code personnel, et la saisie manuelle — au sein d'un système de séances structuré qui permet un suivi précis et en temps réel de l'assiduité des étudiants.

Au coeur de la plateforme se trouve également NOVAA (Neural Omni-Versatile Academic Assistant), un tuteur intelligent multi-rôle propulsé par les grands modèles de langage (LLM). NOVAA adopte un comportement distinct selon le profil de l'utilisateur : tuteur pédagogique pour les étudiants (génération de quiz, planification d'études, RAG sur les supports de cours, réponses en streaming, détection d'humeur) et assistant opérationnel pour les enseignants et administrateurs (création de séances, rapports de présences, gestion des utilisateurs par langage naturel).

Ce rapport est structuré en quatre chapitres. Le Chapitre 1 présente le contexte général, l'étude de l'existant et la problématique qui motive le projet, ainsi que la solution proposée et son planning prévisionnel. Le Chapitre 2 décrit la méthodologie Scrum adoptée, le Product Backlog et la planification des sprints. Le Chapitre 3 développe l'analyse et la conception UML du système. Le Chapitre 4 expose l'implémentation technique complète avec Django REST Framework et React.js, les interfaces de l'application et les tests réalisés.

# Chapitre 1 : Contexte général, problématique et objectifs

Ce chapitre présente le cadre général du projet CampusEye. Nous décrirons d'abord l'organisme d'accueil, puis nous analyserons les solutions existantes et leurs limites, avant de formuler la problématique et de présenter la solution proposée et son planning prévisionnel.

## 1.1 Présentation du contexte du projet

Le suivi de l'assiduité des étudiants représente un enjeu central pour les établissements d'enseignement supérieur. Au-delà de la simple obligation réglementaire, la gestion des absences conditionne directement la réussite académique des étudiants, la qualité du suivi pédagogique assuré par les enseignants et l'efficacité des interventions administratives. Dans un contexte marocain marqué par la massification de l'enseignement supérieur, les établissements font face à des effectifs croissants qui rendent les méthodes traditionnelles encore plus inadaptées.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de Licence Professionnelle en Génie Informatique de l'École Supérieure de Technologie de Meknès (ESTM), relevant de l'Université Moulay Ismaïl (UMI). Il répond à un besoin concret exprimé par l'institution : disposer d'un outil numérique moderne, intelligent et fiable pour gérer les présences en cours et en travaux pratiques.

En approfondissant l’analyse, il est apparu que le problème des absences n’était que le symptôme d’un manque plus large : l’absence d’un écosystème numérique unifié pour la vie académique. L’équipe a donc fait le choix de dépasser le simple outil de pointage pour concevoir une plateforme académique complète — CampusEye — qui résout le problème d’assiduité tout en réunissant, au sein d’un même système, la gestion des séances, le partage des supports de cours, un tuteur intelligent (NOVAA), la communication par alertes et le pilotage analytique, le tout adapté au rôle de chaque utilisateur (étudiant, enseignant, administrateur).

## 1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

L'École Supérieure de Technologie de Meknès (ESTM) est un établissement public relevant de l'Université Moulay Ismaïl. Fondée pour former des techniciens supérieurs et des cadres spécialisés dans diverses disciplines, elle propose des formations de Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) et de Licence Professionnelle dans des domaines allant du Génie Informatique au Génie Civil, en passant par le Commerce et la Gestion.

Le Département Génie Informatique, qui encadre ce projet, assure la formation d'ingénieurs en développement logiciel, réseaux et systèmes d'information. Sous la supervision de Madame Chaymaa Lamini, ce projet a bénéficié d'un cadre académique rigoureux favorisant l'innovation et l'application des technologies récentes.

## 1.3 Étude de l'existant

### 1.3.1 Description des solutions existantes

Plusieurs approches coexistent actuellement pour la gestion des présences académiques :

- Feuilles de présence papier : l'enseignant fait circuler une feuille en début de cours, que les étudiants signent. Cette méthode reste la plus répandue dans les établissements marocains.

- Appel verbal : l'enseignant lit les noms un par un et consigne manuellement les présences. Particulièrement chronophage pour les groupes nombreux.

- Systèmes de badgeage (RFID/NFC) : quelques établissements disposent de bornes de pointage par carte. Coûteux à installer et à maintenir, ils ne couvrent généralement que l'accès au bâtiment.

- Logiciels de gestion académique : outils de gestion administrative disposant d'un module de présences, mais sans mécanisme de pointage automatisé ni intelligence artificielle.

### 1.3.2 Limites de l'existant

| Solution | Avantages | Limites |
| --- | --- | --- |
| Feuilles papier | Zéro coût, universel | Falsifications, saisie manuelle longue, perte de données |
| Appel verbal | Simple | Très chronophage, erreurs d'identité |
| Badgeage RFID | Automatique | Coût élevé, ne couvre pas la salle |
| Logiciels admin | Centralisation | Pas de pointage temps réel, pas d'IA |

Tableau 1 — Comparaison des solutions existantes de gestion des présences

## 1.4 Problématique

La multiplicité des absences non détectées à temps, l'absence de mécanismes d'alerte automatique et l'impossibilité de surveiller l'assiduité en temps réel créent une situation dans laquelle les étudiants en difficulté sont souvent identifiés trop tard pour bénéficier d'un accompagnement efficace.

La problématique centrale de ce projet peut donc être formulée ainsi : Comment concevoir et développer une plateforme académique unifiée et intelligente qui, partant du problème de l’assiduité, digitalise l’ensemble de l’expérience académique — pointage, séances, supports de cours, tutorat IA, alertes proactives et pilotage analytique — avec une intelligence artificielle adaptée au profil de chaque utilisateur ?

## 1.5 Objectifs du projet

Pour répondre à cette problématique, CampusEye vise à atteindre les objectifs suivants :

- Automatiser le pointage : proposer trois modalités complémentaires — reconnaissance faciale par IA, QR Code personnel, saisie manuelle — intégrées à un système de séances structuré.

- Gérer les séances intelligemment : activation automatique 5 minutes avant le début, complétion automatique après la durée écoulée, code de pointage sécurisé généré ou défini par l'enseignant.

- Alerter proactivement : envoyer des e-mails automatiques aux étudiants dès le franchissement des seuils d'absences (INFO, WARNING, DANGER) et désactiver automatiquement les comptes en zone critique.

- Intégrer NOVAA, un système multi-agents : un système multi-agents (SMA) multi-couches et multi-rôle, doté du RAG sur les supports de cours, de réponses en streaming, de la détection d’humeur, d’une mémoire contextuelle inter-sessions et d’une adaptation comportementale selon le profil de l’utilisateur.

- Offrir une suite de services intégrés : réunir au sein d’une seule plateforme le pointage, la gestion des séances, les supports de cours, le tutorat IA, les alertes proactives et le tableau de bord analytique, plutôt qu’un outil mono-fonction.

- Déployer une interface moderne : design system Aurora Glass en React.js, dynamique, responsive et accessible, avec dashboards par rôle.

## 1.6 Solution proposée

CampusEye est une application web full-stack organisée autour d’une architecture 3-tiers : un backend Django REST Framework avec base de données PostgreSQL, un frontend React.js, et une infrastructure cloud sur Render. Loin d’un simple outil de pointage, elle réunit une suite de services intégrés au service des trois profils d’utilisateurs :

- Structure académique : Département → Filière → Cours, avec affectation des enseignants par cours et inscription des étudiants par filière et semestre.

- Système de séances : création de séances (Cours / TP, groupe A ou B), gestion du cycle de vie (SCHEDULED → ACTIVE → COMPLETED), activation et complétion automatiques.

- Pointage multi-modal : saisie manuelle avec vérification de code, reconnaissance faciale avec code d'accès sécurisé obligatoire, QR Code personnel, auto-pointage en séance en ligne.

- Seuils d'absences : alertes e-mail progressives et désactivation automatique des comptes en zone DANGER.

- NOVAA : tuteur IA avec RAG (TF-IDF sur les supports), streaming SSE, détection d'humeur, mémoire étudiante, failover LLM (Groq llama-3.3-70B → llama-3.1-8B → Gemini 2.0-flash).

- Séances en ligne : création de sessions Google Meet via n8n avec invitation automatique des étudiants par e-mail et calendrier.

## 1.7 Planning prévisionnel du projet

La réalisation de CampusEye a été planifiée selon la méthodologie Scrum sur une période de quatre sprints de deux semaines chacun, précédés d'un sprint 0 de cadrage.

| Sprint | Période | Objectif principal | Livrables clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | S1-S2 | Cadrage et architecture | Diagrammes UML, maquettes, stack validée |
| Sprint 1 | S3-S4 | Authentification et structure académique | Auth JWT, CRUD utilisateurs/depts/filières/cours |
| Sprint 2 | S5-S7 | Séances et pointage avancé | Séances, face ID, QR, code pointage, alertes |
| Sprint 3 | S8-S10 | NOVAA et séances en ligne | Tuteur IA, streaming, mémoire, Google Meet |
| Sprint 4 | S11-S12 | UI Aurora Glass et finalisation | Design system complet, tests, déploiement |

Tableau 3 — Planning des sprints et livrables

## 1.8 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis d'établir le cadre contextuel du projet CampusEye, d'identifier les limites des solutions existantes et de formuler la problématique à laquelle répond notre plateforme. Les objectifs définis orientent l'ensemble des choix de conception et de développement qui seront détaillés dans les chapitres suivants.

# Chapitre 2 : Méthodologie de gestion du projet — Scrum

Ce chapitre présente la méthodologie de gestion de projet adoptée pour le développement de CampusEye. Nous justifierons le choix de Scrum, décrirons les rôles, le Product Backlog et la planification détaillée de chaque sprint.

## 2.1 Présentation de la méthodologie Agile

Les méthodes agiles constituent une famille de pratiques de développement logiciel qui privilégient la collaboration, l'adaptabilité au changement et la livraison itérative de valeur. Nées du Manifeste Agile (2001), elles s'opposent aux approches en cascade (waterfall) qui imposent une planification rigide et un séquencement linéaire. Les principes fondateurs de l'agilité reposent sur : la primauté des individus et des interactions sur les processus et les outils ; la livraison fréquente d'un logiciel fonctionnel ; la collaboration avec le client tout au long du projet.

## 2.2 Présentation de Scrum

Scrum est le cadre agile le plus répandu dans l'industrie logicielle. Il organise le développement en itérations courtes et fixes appelées sprints (généralement 1 à 4 semaines). Chaque sprint produit un incrément potentiellement livrable du logiciel. Scrum définit trois artefacts : le Product Backlog (liste priorisée de toutes les fonctionnalités souhaitées), le Sprint Backlog (sélection des éléments à réaliser durant le sprint en cours) et l'Incrément (version fonctionnelle livrée à la fin du sprint).

## 2.3 Justification du choix de Scrum

Le choix de Scrum pour la réalisation de CampusEye se justifie par plusieurs facteurs. D'abord, la nature évolutive des besoins : les fonctionnalités de NOVAA et du système de séances ont été affinées progressivement au fil des retours. Ensuite, la nécessité d'une validation continue : chaque sprint a permis de tester les fonctionnalités livrées et d'en valider la pertinence avant de passer au suivant. Enfin, Scrum offre une grande visibilité sur l'avancement du projet.

Bien que le projet soit réalisé par un seul développeur (contexte PFE), le cadre Scrum a été adapté en conséquence : le développeur assume simultanément les rôles de Product Owner et de Developer, avec l'encadrante qui joue le rôle de Scrum Master.

## 2.4 Rôles Scrum dans le projet

| Rôle Scrum | Responsable | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ahmed Charifi Alaoui (étudiant) | Définition et priorisation du Product Backlog, vision produit |
| Scrum Master | Mme. Chaymaa Lamini (encadrante) | Orientation, levée des blocages, validation des sprints |
| Developer | Ahmed Charifi Alaoui | Conception, développement, tests de toutes les fonctionnalités |

Tableau 4 — Rôles Scrum et responsabilités

## 2.5 Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des User Stories identifiées pour CampusEye, organisées par épopées (epics) et priorisées selon leur valeur métier.

| ID | Épopée | User Story | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Authentification | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon identifiant et mot de passe | Haute |
| US02 | Authentification | En tant que système, je veux émettre et rafraîchir des tokens JWT sécurisés | Haute |
| US03 | Utilisateurs | En tant qu'admin, je veux créer/modifier/désactiver des comptes utilisateurs | Haute |
| US04 | Utilisateurs | En tant qu'admin, je veux importer des utilisateurs en masse via CSV | Moyenne |
| US05 | Structure | En tant qu'admin, je veux gérer départements, filières et cours | Haute |
| US06 | Séances | En tant qu'enseignant, je veux créer et gérer des séances (Cours/TP) | Haute |
| US07 | Séances | En tant que système, je veux activer la séance 5 min avant le début | Moyenne |
| US08 | Séances | En tant qu'enseignant, je veux définir ou générer un code de pointage | Haute |
| US09 | Pointage | En tant qu'étudiant, je veux saisir le code puis être reconnu par ma face | Haute |
| US10 | Pointage | En tant qu'enseignant, je veux marquer les présences manuellement en masse | Haute |
| US11 | Absences | En tant que système, je veux envoyer des alertes e-mail par seuil | Haute |
| US12 | Absences | En tant que système, je veux désactiver automatiquement les comptes DANGER | Haute |
| US13 | NOVAA | En tant qu'étudiant, je veux poser des questions sur mes cours (RAG) | Haute |
| US14 | NOVAA | En tant qu'étudiant, je veux générer un quiz sur un chapitre | Moyenne |
| US15 | NOVAA | En tant qu'enseignant, je veux créer une séance via NOVAA en langage naturel | Moyenne |
| US16 | NOVAA | En tant qu'admin, je veux générer un rapport de présences via NOVAA | Moyenne |
| US17 | Séances en ligne | En tant qu'enseignant, je veux programmer une séance Google Meet | Basse |
| US18 | Interface | En tant qu'utilisateur, je veux une interface moderne et responsive | Haute |

Tableau 2 — Product Backlog complet — User Stories par épopée

## 2.6 User Stories détaillées

Chaque User Story suit le format standard : En tant que [rôle], je veux [fonctionnalité] afin de [bénéfice]. Les critères d'acceptation ont été définis pour chaque histoire et validés à la fin du sprint correspondant. Par exemple, l'US09 (pointage facial avec code) stipule que : (1) le code doit être masqué dans l'interface étudiant, (2) l'étudiant ne peut accéder à la caméra qu'après avoir saisi le bon code, (3) la reconnaissance faciale retourne un code de raison structuré accompagné d'un pourcentage de confiance affiché à l'étudiant.

## 2.7 Planification des sprints

### 2.7.1 Sprint 0 : Cadrage et préparation

Le Sprint 0 a constitué la phase d'initialisation du projet. Les activités principales incluaient : l'étude de l'existant et l'identification des besoins, la rédaction du Product Backlog initial, la conception des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, architecture), la définition du design system Aurora Glass, et la mise en place de l'environnement de développement (Django, React, PostgreSQL, Git, Render).

### 2.7.2 Sprint 1 : Authentification et structure académique

Le Sprint 1 a livré le coeur fonctionnel du système d'authentification et de gestion académique. Les réalisations principales comprennent : le système d'authentification JWT (tokens access/refresh, protection des routes par rôle), la gestion complète des profils (Admin, Enseignant, Étudiant avec ID auto-incrémenté), l'importation CSV d'utilisateurs en masse avec génération automatique des mots de passe, la gestion des Départements, Filières et Cours avec CRUD complet.

### 2.7.3 Sprint 2 : Séances, pointage avancé et alertes

Le Sprint 2 représente le coeur métier de la plateforme. Il a livré : le système de séances complet avec cycle de vie automatisé (activation 5 min avant start, complétion automatique après fin), le code de pointage sécurisé (6 caractères alphanumériques non ambigus, auto-généré ou défini par l'enseignant), le pointage facial avec code d'accès obligatoire préalable, les codes de raison structurés (NOT_ENROLLED, NOT_RECOGNIZED, SUCCESS + score de confiance), la saisie manuelle avec marquage en masse, le système d'absences avec seuils INFO/WARNING/DANGER, les alertes e-mail automatiques avec désactivation de compte, les notifications in-app (10 types).

### 2.7.4 Sprint 3 : NOVAA et séances en ligne

Le Sprint 3 a développé le tuteur intelligent NOVAA dans toute sa complexité. Réalisations : 17 intents répartis par rôle (8 exclusifs étudiants, intents opérationnels pour enseignants et admins), RAG par TF-IDF sur les supports de cours uploadés, réponses en streaming (SSE), détection d'humeur en temps réel (frustré/stressé/confus/confiant) avec adaptation tonale silencieuse, mémoire inter-sessions (modèle StudentMemory), couche d'auto-connaissance, failover LLM (Groq llama-3.3-70B → llama-3.1-8B → Gemini 2.0-flash), lecture TTS, export PDF des réponses, téléchargement des blocs de code, programmation de séances en ligne via n8n.

### 2.7.5 Sprint 4 : Refonte UI Aurora Glass et finalisation

Le Sprint 4 a opéré une refonte visuelle totale de la plateforme selon le design system Aurora Glass, et a procédé aux phases de tests et de déploiement. Réalisations : fond obsidian animé (#05050F) avec orbes colorés flottants, panneaux glass (backdrop-filter: blur + saturate), bordures irisées, animations spring, refactorisation de NOVAAPage en 19 composants (hooks useVoiceInput, useChatSessions, renderers QuizContent, FlashcardContent, CodeContent), synchronisation cross-onglet de l'authentification, et déploiement sur Render.

## 2.8 Suivi de l'avancement

L'avancement du projet a été suivi à l'aide d'un tableau Kanban (To Do / In Progress / Done) mis à jour à chaque sprint. Le repository GitHub a servi de système de contrôle de version avec des commits atomiques et des messages explicites structurés selon la convention Conventional Commits (feat:, fix:, refactor:).

## 2.9 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté la méthodologie Scrum appliquée au projet CampusEye, adaptée à un contexte de développement solo. Le Product Backlog de 18 User Stories a été réalisé en 4 sprints successifs, chacun livrant un incrément fonctionnel testé et validé. Cette organisation itérative a permis d'intégrer des évolutions importantes (NOVAA, streaming, séances en ligne) sans rupture du calendrier initial.

# Chapitre 3 : Analyse et conception avec UML

Ce chapitre présente l'analyse et la conception du système CampusEye à travers les diagrammes UML.

## 3.1 Introduction

La phase d'analyse et de conception est fondamentale dans tout projet logiciel. Elle permet de modéliser le système avant son implémentation, d'en identifier les composants et leurs interactions, et de valider la cohérence de la solution avec les besoins exprimés. Nous avons utilisé UML (Unified Modeling Language) comme langage de modélisation standard.

## 3.2 Spécification des besoins

### 3.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de CampusEye sont organisés par profil d'utilisateur :

Administrateur : gérer les comptes utilisateurs (CRUD, import CSV, activation/désactivation), gérer la structure académique (départements, filières, cours, affectations), valider les demandes d'enregistrement facial, consulter les statistiques globales, et utiliser NOVAA pour des actions opérationnelles en langage naturel.

Enseignant : consulter ses cours et les filières associées, créer et gérer des séances (Cours/TP, code de pointage), marquer les présences (manuelle, code+face, en masse), programmer des séances en ligne (Google Meet), accéder aux rapports de présences, et utiliser NOVAA pour créer/gérer des séances en langage naturel.

Étudiant : consulter son tableau de bord (absences, cours), pointer sa présence (saisie du code puis reconnaissance faciale), accéder à NOVAA pour le tutorat pédagogique (Q&A RAG, quiz, plans d'études, flashcards, prédiction d'examens), configurer son profil et demander l'enregistrement de son visage.

### 3.2.2 Besoins non fonctionnels

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Sécurité | Authentification JWT, RBAC strict, chiffrement des données sensibles, tokens d'accès 60 min / refresh 1 jour |
| Performance | Réponse API < 200ms pour 95% des requêtes, streaming SSE pour NOVAA, chargement frontend < 2s |
| Disponibilité | Déploiement cloud sur Render, uptime cible 99.5% |
| Scalabilité | Architecture REST stateless, base PostgreSQL, possibilité de mise à l'échelle horizontale |
| Maintenabilité | Code modulaire (services, permissions, serializers séparés), conventions PEP8 et ESLint |
| Utilisabilité | Interface responsive (desktop/mobile), design Aurora Glass accessible, messages d'erreur explicites |
| Interopérabilité | API REST JSON, intégration n8n via webhooks, Cloudinary pour le stockage média |

Tableau 7 — Besoins non fonctionnels de CampusEye

## 3.3 Identification des acteurs du système

- Administrateur : responsable de la gestion complète de la plateforme. Accès total aux fonctionnalités d'administration.

- Enseignant : utilisateur principal du système de séances et de pointage. Accès à ses cours et aux présences de ses étudiants.

- Étudiant : consommateur des fonctionnalités de pointage et de tutorat NOVAA. Accès à ses propres données de présence.

## 3.4 Diagramme de cas d'utilisation global

Figure 2 — Diagramme de cas d'utilisation — Administrateur

Ce diagramme de cas d'utilisation présente les principales fonctionnalités de l'acteur Administrateur au sein de la plateforme CampusEye. Il illustre les opérations de gestion des utilisateurs, de la structure académique et du suivi des présences, ainsi que les fonctionnalités de supervision et d'administration liées à l'assistant intelligent NOVAA. Les relations « include » et « extend » permettent de représenter certaines dépendances entre les cas d'utilisation.

Figure 3 — Diagramme de cas d'utilisation — Enseignant

Ce diagramme de cas d'utilisation présente les principales fonctionnalités offertes à l'enseignant au sein de la plateforme CampusEye. Il met en évidence les opérations liées à la gestion des séances, au suivi des présences, à la consultation des rapports ainsi qu'aux services intelligents proposés par NOVAA Desktop pour assister l'enseignant dans ses activités pédagogiques et administratives.

Figure 4 — Diagramme de cas d'utilisation — Étudiant

Ce diagramme décrit les interactions entre l'acteur Étudiant et les différentes fonctionnalités de CampusEye. Il met en évidence les services liés au suivi de l'assiduité, à l'accès aux séances pédagogiques ainsi qu'aux outils d'assistance et de tutorat intelligents intégrés via NOVAA Desktop afin d'accompagner l'étudiant dans son parcours académique.

## 3.5 Description textuelle des cas d'utilisation

### 3.5.1 Cas d'utilisation : Gestion d'une séance

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Titre | Créer et gérer une séance de cours ou TP |
| Acteur principal | Enseignant |
| Préconditions | Enseignant authentifié, cours assigné existant |
| Scénario nominal | 1. Accès à la liste des séances. 2. Création avec date, heure, durée, type (Cours/TP), groupe (A/B). 3. Génération automatique du code de pointage si non fourni. 4. Activation automatique si heure imminente. 5. Affichage du code aux étudiants. 6. Pointage des étudiants. 7. Complétion automatique après la durée écoulée. |
| Post-conditions | Séance COMPLETED, enregistrements de présence créés, seuils d'absences vérifiés |
| Exceptions | Séance déjà active (erreur), code incorrect (refus d'accès à la caméra), aucun visage détecté (message spécifique) |

Tableau 5 — Description textuelle — Gestion d'une séance

### 3.5.2 Cas d'utilisation : Pointage facial avec code

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Titre | Pointage de présence par reconnaissance faciale avec code d'accès |
| Acteur principal | Étudiant |
| Préconditions | Séance ACTIVE, étudiant authentifié, visage enregistré |
| Scénario nominal | 1. Accès à la liste des séances actives. 2. Clic sur Pointer. 3. Saisie du code annoncé par l'enseignant. 4. Activation de la caméra après vérification du code. 5. Capture et comparaison faciale. 6. Résultat : SUCCESS + score de confiance → marqué PRESENT. |
| Flux alternatifs | Code incorrect → caméra non activée. Face non reconnue → raison NOT_RECOGNIZED + score affiché. Déjà pointé → raison DUPLICATE. Hors groupe TP → raison WRONG_GROUP. |
| Post-conditions | Enregistrement de présence créé, seuils d'absences recalculés |

Tableau 6 — Description textuelle — Pointage facial avec code

## 3.6 Diagrammes de séquence

### 3.6.1 Authentification JWT

Figure 5 — Diagramme de séquence — Authentification JWT

Le flux d'authentification se déroule en deux phases : l'obtention du token (POST /api/token/ avec identifiant/mot de passe, access token 60 min + refresh token 1 jour) et le rafraîchissement automatique (POST /api/token/refresh/ déclenché par l'intercepteur axios lorsqu'une requête retourne 401). En cas de 403 sans champ reason, le système déconnecte l'utilisateur et synchronise tous les onglets ouverts via l'événement storage.

### 3.6.2 Cycle de vie d'une séance

Figure 6 — Diagramme de séquence — Cycle de vie d'une séance

Le cycle commence à la création de la séance. Si l'heure de début est dans moins de 5 minutes, le système active immédiatement la séance (status = ACTIVE). Sinon, deux helpers lazyfires s'opèrent à chaque lecture : _auto_activate_scheduled_seance et _auto_complete_expired_seance (complétion automatique + création des enregistrements ABSENT manquants + vérification des seuils d'absences pour chaque étudiant concerné).

### 3.6.3 Pointage facial avec code d'accès

Figure 7 — Diagramme de séquence — Pointage facial avec code d'accès

## 3.7 Diagramme de classes

Figure 8 — Diagramme de classes complet de CampusEye

Le modèle de classes s'organise autour des entités suivantes : User (AbstractUser Django avec champ role et is_active), les profils spécialisés AdminProfile, TeacherProfile, StudentProfile (student_id auto-incrémenté, massar_code, face_encoding JSONField, qr_hash, tp_group, semester), la structure académique Department → Filiere → Course → FiliereCourse, le modèle de séances Seance (check_in_code, session_type, tp_group, status auto-géré), AttendanceRecord (status PRESENT/ABSENT/LATE, method), les modèles NOVAA (CourseMaterial, MaterialEmbedding, ChatSession, ChatMessage, StudentMemory, Assignment) et les modèles de support (Notification, FaceRegistrationRequest).

## 3.8 Modèle relationnel de la base de données

Figure 9 — Modèle relationnel de la base de données

Ce modèle relationnel représente la structure logique de la base de données de la plateforme CampusEye. Il met en évidence les différentes entités du système ainsi que les relations qui les relient afin d'assurer la gestion des utilisateurs, de l'organisation académique et du suivi des présences.La base de données est organisée autour de plusieurs domaines fonctionnels. Le domaine académique regroupe les départements, les filières, les cours et les inscriptions des étudiants. Le domaine de gestion des présences comprend les séances, les enregistrements de présence et les seuils d'absences permettant de classifier les étudiants selon différents niveaux de risque (OK, WARNING ou DANGER). Le modèle intègre également un domaine dédié à NOVAA, l'assistant intelligent de la plateforme, à travers la gestion des sessions et des messages échangés avec les utilisateurs.Les relations entre les tables sont définies à l'aide de clés primaires et étrangères garantissant l'intégrité référentielle des données. Cette structure permet d'assurer une gestion cohérente des informations, d'optimiser les traitements métier et de faciliter l'exploitation des données par les différentes fonctionnalités de CampusEye.

## 3.9 Architecture générale de l'application

Figure 1 — Architecture générale de CampusEye (3-tiers)

L'architecture de CampusEye suit le modèle 3-tiers : (1) Couche présentation — React.js 18 avec Vite, design system Aurora Glass, routage React Router DOM, gestion d'état par Context API et hooks personnalisés, communication avec le backend via Axios avec intercepteur JWT ; (2) Couche métier — Django REST Framework 4.2, APIViews et ViewSets, système de permissions RBAC, services séparés (novaa_tutor_service, rag_service, face_recognition_service, student_memory), n8n pour les automatisations ; (3) Couche données — PostgreSQL avec ORM Django, pgvector pour les embeddings vectoriels, Cloudinary pour le stockage des médias.

## 3.10 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi la modélisation complète du système CampusEye. Les diagrammes UML produits — cas d'utilisation, séquences, classes et modèle de données — constituent la référence de conception qui a guidé l'implémentation présentée au chapitre suivant. L'architecture 3-tiers retenue garantit la séparation des responsabilités et la maintenabilité du code.

# Chapitre 4 : Implémentation avec Django REST Framework et React.js

Ce chapitre présente l'implémentation technique complète de CampusEye. Nous décrirons l'environnement de développement, les technologies utilisées, l'architecture technique, le code des modules clés, les interfaces de l'application, ainsi que les tests et difficultés rencontrés.

## 4.1 Introduction

L'implémentation de CampusEye repose sur une stack technologique moderne orientée API REST. Le backend Django REST Framework assure la logique métier, la persistance et l'exposition des données via 45+ endpoints REST. Le frontend React.js consomme ces endpoints et présente une interface utilisateur premium suivant le design system Aurora Glass. Les services d'intelligence artificielle (NOVAA, reconnaissance faciale, RAG) sont encapsulés dans des modules de service dédiés, garantissant la séparation des responsabilités et la testabilité du code.

## 4.2 Environnement de développement

### 4.2.1 Matériel et système d'exploitation

| Composant | Spécification |
| --- | --- |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Processeur | Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 (génération récente) |
| Mémoire RAM | 16 Go DDR4 |
| Stockage | SSD NVMe 512 Go |
| Caméra | Webcam HD 1080p (pour les tests de reconnaissance faciale) |

Tableau 10 — Environnement matériel de développement

### 4.2.2 Outils de développement

| Outil | Version | Usage |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11 | Langage backend |
| Django / DRF | 4.2 / 3.14 | Framework backend et API REST |
| Node.js / npm | 20.x / 10.x | Exécution frontend et build Vite |
| React.js | 18.3 | Framework frontend |
| Vite | 5.x | Bundler et serveur de développement |
| PostgreSQL | 15 | Base de données relationnelle |
| VS Code | Dernière | Éditeur de code principal |
| Docker Desktop | Dernière | Conteneurisation de n8n |
| n8n | Dernière | Orchestration des automatisations |
| Postman | Dernière | Tests des endpoints REST |

Tableau 10 — Outils de développement utilisés

### 4.2.3 Outils de modélisation et de gestion de version

La modélisation UML a été réalisée en deux formats complémentaires : Mermaid (rendu natif dans GitHub/VS Code) pour les diagrammes de classes et de séquence, et PlantUML pour les diagrammes de cas d'utilisation détaillés. Le diagramme de base de données a été généré par reverse-engineering des modèles Django avec django-extensions.

Le contrôle de version est assuré par Git avec hébergement sur GitHub. La convention de commits Conventional Commits a été appliquée (feat:, fix:, refactor:, docs:). Le déploiement continu sur Render est déclenché automatiquement à chaque push sur la branche master.

## 4.3 Technologies utilisées

| Technologie | Rôle | Justification |
| --- | --- | --- |
| Django REST Framework | Backend API | Maturité, sécurité, ORM puissant, permissions RBAC faciles |
| Simple JWT | Authentification | Standard JWT avec refresh tokens, facile à configurer |
| PostgreSQL + pgvector | Base de données | ACID, performances, support des vecteurs pour embeddings futurs |
| React.js 18 | Frontend | Composants réutilisables, Context API, hooks, écosystème riche |
| Tailwind CSS | Styles | Classes utilitaires, cohérence du design system Aurora Glass |
| Groq API (LLaMA-3) | LLM inference | Vitesse de génération élevée (tokens/sec), gratuit en tier free |
| face_recognition (dlib) | Reconnaissance faciale | Précision élevée, encodage 128D, comparaison rapide |
| scikit-learn (TF-IDF) | RAG vectoriel | Légèreté, pas de service externe requis |
| Cloudinary | Stockage média | CDN global, transformations d'images, tier gratuit généreux |
| n8n | Automatisations | Orchestration visuelle, webhooks, intégration Google Calendar API |
| Render | Déploiement | Déploiement cloud simple, CI/CD automatique depuis GitHub |

Tableau 9 — Stack technologique utilisée dans CampusEye

## 4.4 Architecture technique de l'application

L'architecture backend de CampusEye repose sur une application Django unique nommée attendance, qui centralise l'ensemble des modèles, vues et services. Cette organisation monolithique modulaire a été choisie pour sa simplicité de déploiement, adaptée à l'échelle d'un projet PFE, tout en maintenant une séparation logique claire entre les couches.

Les fichiers clés du backend sont organisés ainsi : models.py (20 modèles Django), views.py (50+ APIViews et ViewSets), serializers.py (sérialisation/désérialisation des données), permissions.py (classes de permission RBAC personnalisées), urls.py (45+ routes REST enregistrées), et un répertoire services/ contenant les modules spécialisés : novaa_tutor_service.py, rag_service.py, face_recognition_service.py, student_memory.py, novaa_action_executor.py, platform_executor.py.

Le frontend React.js suit une organisation feature-based : chaque rôle (admin, teacher, student) dispose de son propre répertoire de pages dans src/pages/. Les composants partagés (DashboardLayout, Sidebar, Navbar) sont dans src/components/layout/. La page NOVAA bénéficie d'une architecture décomposée en 19 fichiers dans src/components/novaa/ (hooks useVoiceInput, useChatSessions, renderers TextContent, CodeContent, QuizContent, FlashcardContent).

## 4.5 Implémentation du backend — Modules clés

### 4.5.1 Système de séances

Le modèle Seance intègre un champ check_in_code (CharField 6 caractères) et une méthode generate_seance_code() utilisant un alphabet non ambigu (sans 0/O, 1/I). À la création, le code est auto-généré si l'enseignant n'en fournit pas. Deux helpers automatisent le cycle de vie :

_auto_activate_scheduled_seance(seance) : appelé lors de chaque lecture de séance, vérifie si une séance SCHEDULED est à moins de 5 minutes de son début. Si oui, passe le statut à ACTIVE.

_auto_complete_expired_seance(seance) : appelé lors de chaque lecture, vérifie si une séance ACTIVE a dépassé sa durée. Si oui, passe le statut à COMPLETED, crée les enregistrements ABSENT pour les étudiants non pointés, et déclenche _handle_absence_thresholds() pour chacun d'eux.

_handle_absence_thresholds(student, course, absences_before, absences_after) : compare le statut d'absences avant et après l'enregistrement (OK / WARNING / DANGER selon le ratio absences/max_absences). Si le statut empire, envoie un e-mail d'alerte, crée une notification in-app, et désactive automatiquement le compte si statut = DANGER.

### 4.5.2 Pointage facial avec code

L'endpoint StudentCheckInAPIView (POST /api/student/seances/<id>/check-in/) implémente un flux en deux phases : (1) vérification du code via SeanceVerifyCodeAPIView si requires_code = True sur la séance, (2) capture de l'image, extraction du vecteur facial (128 dimensions, face_recognition library), comparaison par distance euclidienne avec l'encodage stocké dans le JSONField du StudentProfile. Le résultat est toujours structuré avec les champs matched (bool), reason (NOT_ENROLLED / NOT_RECOGNIZED / WRONG_GROUP / DUPLICATE / LOW_CONFIDENCE / SUCCESS) et confidence (float 0-1 converti en pourcentage affiché).

### 4.5.3 NOVAA — un système multi-agents (SMA) multi-couches

NOVAA est conçu comme un système multi-agents (SMA) organisé en couches. Sa nature est double. Une couche locale, exécutée sur le poste de travail de l’utilisateur, assiste ses tâches quotidiennes à la manière d’un assistant personnel ; cette dimension relève de l’architecture et de la vision du système. Une couche plateforme — intégrée exclusivement à CampusEye — constitue la contribution effectivement implémentée dans ce projet : elle confère à NOVAA une profondeur et un usage réel de l’intelligence artificielle adaptés au rôle de chaque utilisateur, tuteur pédagogique pour l’étudiant et agent d’opérations pour l’enseignant ou l’administrateur. Côté plateforme, NOVAA repose sur le module novaa_tutor_service.py qui orchestre le traitement de chaque requête à travers les couches décrites ci-dessous.

#### 4.5.3.1 Couche d’orchestration (routage des intentions)

La première couche identifie l’intention de l’utilisateur. Un routage par mots-clés (0 token) applique plus de 30 motifs d’expressions régulières FR+EN pour détecter les intentions courantes (create_seance, quiz, rag_qa, etc.) sans aucun appel à un modèle de langage, réduisant ainsi la latence et le coût. En l’absence de correspondance, un classifieur LLM (Groq llama-3.3-70B, prompt few-shot) identifie l’intention parmi 17 étiquettes et extrait les paramètres manquants.

#### 4.5.3.2 Couche des agents spécialisés

À chaque intention correspond un agent spécialisé. NOVAA dispose de 17 agents répartis en deux familles : des agents pédagogiques (rag_qa, quiz, study_plan, flashcard, explain, summarize, exam_predict, hint, problem_solver, etc.) et des agents d’action (create_seance, attendance_report, create_department, create_filiere, approbation Face ID, inscription d’étudiant, envoi d’emails, etc.). Une garde de rôle conditionne l’accès : les agents pédagogiques sont réservés aux étudiants, tandis que les agents d’action sont réservés aux enseignants et administrateurs selon leurs droits.

#### 4.5.3.3 Couche cognitive (RAG, mémoire, humeur, vérification)

Cette couche enrichit le raisonnement de NOVAA. Le RAG (recherche par similarité TF-IDF sur les supports de cours) ancre les réponses dans le contenu réel du cours. La mémoire inter-sessions (StudentMemory) extrait par filtrage de motifs des faits durables sur l’étudiant — niveau, difficultés, objectifs — et les réinjecte dans le prompt système des sessions suivantes. La détection d’humeur analyse les messages (motifs FR+EN : frustré, stressé, confus, confiant) et adapte silencieusement le ton, sans jamais annoncer le diagnostic. Enfin, une vérification automatique fait noter la réponse (1-10) par un second appel LLM ; en dessous de 6, une reformulation est tentée.

#### 4.5.3.4 Couche de résilience (failover multi-LLM et streaming)

Pour garantir la disponibilité, NOVAA enchaîne plusieurs cerveaux avec une bascule silencieuse : Groq llama-3.3-70B en priorité, repli sur llama-3.1-8B en cas de limitation de débit, puis Gemini 2.0-flash en ultime recours. Les réponses sont diffusées en streaming, jeton par jeton, via le protocole SSE (StreamingHttpResponse), ce qui rend l’assistant à la fois rapide et robuste face aux indisponibilités.

#### 4.5.3.5 Couche d’action adaptée au rôle

Au-delà de la génération de texte, NOVAA exécute des opérations réelles sur la plateforme. Pour l’étudiant, le format pédagogique riche (prérequis, ELI5, etc.) et des questions de suivi ; pour l’enseignant et l’administrateur, des réponses concises et des suggestions de tâches, ainsi que l’exécution d’actions concrètes (rapport de présence par filière, création de département ou de filière, approbation de reconnaissance faciale, inscription d’étudiant, envoi d’emails). L’administrateur est ainsi orienté vers les tâches de gestion plutôt que vers le tutorat.

#### 4.5.3.6 Du poste à la plateforme : la double nature de NOVAA

La force de NOVAA réside dans la complémentarité de ses deux couches. La couche locale en fait un assistant personnel polyvalent ; la couche plateforme, exclusive à CampusEye, transforme cette puissance générique en valeur académique concrète et adaptée au rôle. C’est cette intégration profonde — plutôt qu’un simple module de questions-réponses — qui distingue NOVAA et confère à la plateforme un usage réel et différenciant de l’intelligence artificielle.

### 4.5.4 Séances en ligne — Intégration n8n / Google Meet

L'endpoint ScheduleOnlineSeanceAPIView (POST /api/teacher/seances/online/) reçoit les paramètres de la séance (course_id, date, start_time, duration_minutes), résout les e-mails des étudiants inscrits au cours, et appelle le webhook n8n configuré dans N8N_ONLINE_SEANCE_WEBHOOK. Le workflow n8n crée un événement Google Calendar avec les étudiants et l'enseignant en tant qu'invités (sendUpdates=all), générant automatiquement un lien Google Meet et envoyant les invitations par e-mail.

## 4.6 Implémentation du frontend

### 4.6.1 Design System Aurora Glass

Le design system Aurora Glass est défini dans index.css. Il repose sur un fond obsidian (#05050F) avec trois orbes colorées animées (violet, cyan, indigo) générées par des radial-gradient et animées par des keyframes orbital-drift. Les surfaces utilisent backdrop-filter: blur(20px) saturate(1.4) sur des fonds rgba très transparents (5-10% opacité), créant l'effet de verre givré caractéristique. Chaque interaction hover déclenche un translateY(-2px) avec une augmentation du box-shadow néon.

Les variables CSS suivantes assurent la cohérence globale : --bg (#05050F), --surface (rgba translucide), --border (rgba(139,92,246,0.12)), --text-1 (#f0f0ff), --accent-violet (#a78bfa), --accent-cyan (#22d3ee). La typographie utilise Geist Variable pour les textes courants et une police monospace pour les éléments de code NOVAA.

### 4.6.2 NOVAAPage — Architecture en composants

La page NOVAA a été refactorisée de 1 119 lignes en fichier unique vers une architecture de 19 fichiers dans src/components/novaa/ :

- Hooks : useVoiceInput (gestion du Web Speech API avec accumulation des phrases finales, correction du bug de remplacement de texte en mode continu), useChatSessions (CRUD des sessions, persistance)

- Renderers : TextContent (prose Markdown-like), CodeContent (code bloc avec boutons COPIER + téléchargement .py/.js/.sql selon LANG_EXT map), QuizContent (MCQ interactif avec révélation par question), FlashcardContent (carte CSS 3D flip)

- Streaming : useSendMessage hook consomme le flux SSE (/api/ai/ask/stream/) avec fallback gracieux vers l'endpoint non-streaming en cas d'erreur

- TTS : speech.js utilise SpeechSynthesisUtterance sur chaque réponse, bouton LIRE par message

- PDF export : bouton PDF sur chaque réponse, appel /api/ai/pdf/, génération reportlab B&W avec font Unicode (Arial), humanisation LaTeX vers Unicode

## 4.7 Présentation des interfaces de l'application

### 4.7.1 Interface d'authentification

Figure 10 — Interface d'authentification — Connexion CampusEye

La page de connexion présente le logo CampusEye sur fond Aurora Glass animé. Les champs identifiant et mot de passe sont encadrés de bordures irisées avec glow cyan au focus. La gestion des erreurs (401, compte désactivé) affiche des messages explicites avec codes de raison distincts.

### 4.7.2 Tableaux de bord

Figure 11 — Tableau de bord Administrateur | Figure 12 — Enseignant | Figure 13 — Étudiant

Chaque rôle dispose d'un tableau de bord personnalisé. Le tableau de bord Administrateur affiche : total utilisateurs par rôle, nombre de départements/filières/cours, étudiants en zone de danger, et raccourcis vers les modules de gestion. Celui de l'Enseignant montre les cours assignés avec leur taux de présence global, les séances récentes et les alertes actives. Celui de l'Étudiant affiche l'assiduité par cours, le prochain cours et les notifications de seuils d'absences.

### 4.7.3 Page de gestion des séances

Figure 14 — Page de gestion des séances (vue enseignant)

La page SeancesPage affiche la liste des séances d'un cours avec leur statut coloré (SCHEDULED/ACTIVE/COMPLETED). Le formulaire de création propose un toggle Séance en ligne qui active l'intégration Google Meet. Pour les séances actives, le code de pointage s'affiche en grand, et la barre de marquage en masse (Tous Présents / En Retard / Absents) apparaît au-dessus du roster.

### 4.7.4 Interface NOVAA

Figure 15 — Interface NOVAA — Chat avec réponse en streaming

L'interface NOVAA adopte un fond #000d1a pour isoler visuellement le chat. Les messages IA s'affichent progressivement (streaming token par token) avec un curseur clignotant. Les blocs de code bénéficient des boutons COPIER et téléchargement. Les chips d'actions rapides varient selon le rôle (quiz/flashcards pour les étudiants ; créer séance/rapport pour les enseignants). Le bouton microphone active la saisie vocale avec transcription en temps réel.

### 4.7.5 Interface de pointage facial

Figure 16 — Interface de pointage facial avec code d'accès

Le flux de pointage étudiant se déroule en deux étapes visuelles distinctes. La première étape affiche un champ de saisie pour le code de la séance — la caméra reste inactive jusqu'à la validation. La deuxième étape active la caméra et procède à la reconnaissance. L'écran de résultat affiche le résultat (SUCCESS / raison d'échec) accompagné d'une barre de confiance animée et, en cas d'échec, des instructions spécifiques à la raison.

## 4.8 Tests et validation

### 4.8.1 Tests unitaires

Les tests unitaires du backend ont couvert les services critiques : la vérification du calcul des seuils d'absences (_classify_status), la logique d'auto-activation et auto-complétion des séances, la génération des codes de pointage (unicité, alphabet non ambigu), et l'extraction de faits de mémoire étudiante par pattern matching. Les tests ont été exécutés avec pytest et le coverage atteint 78% sur les modules de service.

### 4.8.2 Tests d'intégration

Les tests d'intégration ont validé les flux complets : authentification JWT (obtention + refresh + révocation), cycle de vie d'une séance (création → activation auto → pointage → complétion auto → création des ABSENT manquants), et pipeline NOVAA (intent routing → génération → streaming → enregistrement mémoire).

### 4.8.3 Tests fonctionnels

| Fonctionnalité testée | Résultat | Observations |
| --- | --- | --- |
| Connexion avec credentials valides | PASS | Token JWT reçu en < 300ms |
| Import CSV 50 étudiants | PASS | Mots de passe auto-générés, student_id incrémentaux |
| Création séance avec activation automatique | PASS | Séance active si dans moins de 5 min |
| Pointage facial (face connue) | PASS | SUCCESS avec score confiance > 80% |
| Pointage facial (face inconnue) | PASS | NOT_RECOGNIZED avec guidance contextuelle |
| Code pointage incorrect | PASS | Caméra non activée, message d'erreur |
| Alerte e-mail seuil DANGER | PASS | E-mail reçu + compte désactivé automatiquement |
| NOVAA quiz (étudiant, avec support) | PASS | Quiz MCQ généré en < 4s, streaming visible |
| NOVAA create_seance (enseignant) | PASS | Séance créée via langage naturel FR |
| Séance en ligne Google Meet | PASS | Lien Meet créé, invitations reçues par e-mail |
| Export PDF réponse NOVAA | PASS | PDF B&W généré, accents et caractères corrects |
| Streaming SSE (encodage UTF-8) | PASS | Accents et emojis corrects après fix encoding |

Tableau 12 — Tests fonctionnels réalisés sur CampusEye

## 4.9 Durcissement, qualité et évolutions récentes de la plateforme

Au-delà des fonctionnalités décrites précédemment, la dernière phase du projet a été consacrée à la mise en qualité de la plateforme : sécurisation pour un déploiement en production, automatisation des tests, internationalisation de l’interface, ajout d’un tableau de bord analytique et enrichissement de l’assistant NOVAA. Ces évolutions font passer CampusEye d’un prototype fonctionnel à une application robuste, défendable et prête à être déployée.

### 4.9.1 Durcissement de la sécurité (production-ready)

Un audit de sécurité a conduit à plusieurs corrections structurantes. L’ensemble des secrets (clé secrète Django, identifiants de la base de données, jetons HUD et n8n) a été externalisé dans des variables d’environnement, avec une erreur explicite au démarrage en production si une clé est absente : il devient ainsi impossible d’expédier l’application avec une clé devinable qui signerait les jetons JWT.

- Limitation de débit : des quotas DRF protègent contre le brute-force et l’abus de coût des LLM — 30 requêtes/min pour les anonymes, 300/min par utilisateur, 20/min sur les points d’accès IA et 30/min sur le pointage facial.

- En-têtes de sécurité : en production, redirection HTTPS, cookies sécurisés, HSTS, X-Frame-Options DENY, protection nosniff et prise en compte du proxy. La commande « manage.py check --deploy » ne remonte plus aucun avertissement.

- Cohérence temporelle : le fuseau horaire a été fixé à Africa/Casablanca avec des utilitaires de temps local, corrigeant les fenêtres de pointage et la détection de retard qui étaient décalées d’une heure sur un serveur en UTC (Render).

- Intégrité des données : les écritures multiples (création de séance, clôture avec marquage automatique des absents, pointage manuel groupé) sont désormais encapsulées dans des transactions atomiques, et les requêtes N+1 des rapports ont été remplacées par des agrégations ORM.

- Sécurité du frontend : tout contenu HTML injecté dynamiquement (réponses de NOVAA, contenus pédagogiques) est assaini via DOMPurify, fermant une faille de type XSS qui aurait permis le vol du jeton d’authentification.

### 4.9.2 Qualité du code et suite de tests automatisés

Une suite de 35 tests automatisés (Django REST Framework, APITestCase) a été développée pour verrouiller les chemins critiques : authentification et rafraîchissement de jeton, gardes de rôles (un étudiant ne peut pas accéder aux ressources enseignant), portail du code de séance — en vérifiant notamment que le code n’est jamais exposé à l’étudiant —, validations de pointage, intégrité et unicité des enregistrements de présence, routage des intents de NOVAA et gardes d’actions, et génération des codes. L’ensemble de la suite passe au vert.

La reproductibilité de l’environnement a également été assurée : fichier requirements.txt aux versions épinglées, fichier de verrouillage npm régénéré, et URL de l’API externalisée (VITE_API_URL) afin que le frontend fonctionne en production. Côté robustesse de l’interface, un ErrorBoundary global évite désormais l’écran blanc en cas d’erreur de rendu, et le découpage du code par route (code-splitting) a fractionné le bundle unique de 843 Ko en chargements paresseux par page.

### 4.9.3 Internationalisation et cohérence de l’interface

L’interface présentait un mélange de français et d’anglais. Une passe d’uniformisation en français a été appliquée au « chrome » partagé et constamment visible : barre latérale de navigation, barre supérieure, en-têtes et sous-titres de pages, boutons d’action principaux, états vides, champs de recherche et formats de date. Cette cohérence linguistique renforce le caractère professionnel et la crédibilité institutionnelle de la plateforme.

### 4.9.4 Tableau de bord analytique (analyse de la présence)

Un nouveau point d’accès d’agrégation (/api/admin/analytics/) calcule, par des requêtes ORM efficaces : la tendance hebdomadaire des présences, absences et retards ; la répartition globale des statuts ; le taux de présence par filière ; et le nombre d’étudiants en zone de danger. Ces données alimentent une section de visualisation (bibliothèque Recharts) intégrée au tableau de bord administrateur : une courbe de tendance, un anneau de répartition et un histogramme du taux de présence par filière (les plus faibles en premier). L’objectif est de transformer les données brutes de présence en informations actionnables pour l’administration.

### 4.9.5 Enrichissements de l’assistant NOVAA

NOVAA a été affiné pour mieux s’adapter au rôle de l’utilisateur. Le format pédagogique à sections multiples (prérequis, ELI5, définition formelle, etc.) est désormais réservé aux étudiants ; les enseignants et administrateurs reçoivent des réponses concises et professionnelles. Pour l’administrateur, NOVAA ne fournit plus de réponses « éducatives » : il le redirige vers les tâches de gestion de la plateforme.

- Nouvelles actions exécutables (admin) : génération d’un rapport de présence par filière, création de département et création de filière, en plus des actions existantes (approbation Face ID, inscription d’étudiant, envoi d’emails).

- Suggestions de tâches : à la place des trois questions de suivi (propres aux étudiants), les enseignants et administrateurs reçoivent des suggestions d’actions adaptées à leur rôle.

- Exports : téléchargement des blocs de code générés (.py, .js, etc.) et export PDF des réponses, en noir et blanc, avec un rendu propre des accents et des expressions mathématiques.

- Robustesse : bascule automatique Groq → Gemini en cas d’indisponibilité, remplacement d’un modèle Groq décommissionné par openai/gpt-oss-120b, normalisation des expressions LaTeX en Unicode lisible, et correction d’un bug d’encodage (UTF-8) du flux SSE qui altérait les accents.

## 4.10 Difficultés rencontrées et solutions proposées

| Difficulté rencontrée | Solution apportée |
| --- | --- |
| Boucle caméra infinie sous React 18 StrictMode (double montage/démontage) | Garde cancelled + rebind srcObject via useEffect sur camMode state |
| Mojibake dans le streaming SSE (caractères accentués corrompus) | resp.encoding = 'utf-8' forcé avant iter_lines() — requests defaultait à ISO-8859-1 |
| Modèle Groq deepseek-r1 décommissionné | Migration vers openai/gpt-oss-120b avec raisonnement isolé (sans fuite des balises think) |
| Conflit cross-onglets d'authentification (403 sur pages protégées) | Listener storage event dans AuthContext + dispatch AUTH_ROLE_MISMATCH sur 403 sans reason |
| Intent routing fragile (verbes français non conjugués) | 30+ patterns regex conjugaison-robustes couvrant FR/EN + mode impératif |
| Double émission SSE lors de la vérification de réponse NOVAA | contextvar stream-guard qui bloque le retry si la réponse a déjà été streamée |
| Subscripts Unicode dans PDF (Arial sans glyphes) | Conversion des sub/superscripts Unicode vers ASCII dans le préprocesseur PDF |

Tableau 13 — Difficultés rencontrées et solutions apportées

## 4.11 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté l'implémentation complète de CampusEye avec Django REST Framework et React.js. Les modules clés — système de séances avec cycle de vie automatisé, pointage facial avec code d'accès, tuteur NOVAA avec streaming et mémoire contextuelle, intégration n8n/Google Meet — ont été détaillés techniquement. Les tests fonctionnels réalisés valident l'ensemble des User Stories du Product Backlog. Le déploiement sur Render assure la disponibilité continue de la plateforme.

# Conclusion générale et perspectives

## 1. Bilan du travail réalisé

Ce projet de fin d'études a abouti au développement complet de CampusEye, une plateforme web intelligente de gestion des présences académiques. La plateforme intègre un système de séances avec cycle de vie automatisé, trois modalités de pointage complémentaires (reconnaissance faciale avec code d'accès obligatoire, QR Code, saisie manuelle), un système d'alertes progressives avec désactivation automatique des comptes, et le tuteur intelligent NOVAA propulsé par LLM avec RAG, streaming, détection d'humeur et mémoire contextuelle inter-sessions. L'interface Aurora Glass offre une expérience utilisateur premium et différenciée.

Les 18 User Stories du Product Backlog ont été réalisées en 5 sprints Scrum. L'ensemble des tests fonctionnels est passé avec succès. La plateforme est déployée sur Render et accessible en production, avec le repository GitHub maintenu et à jour.

## 2. Apports du projet

Ce projet apporte plusieurs contributions significatives. Sur le plan technique, il démontre la faisabilité d'intégrer la reconnaissance faciale, le RAG sur documents, le streaming LLM et l'automatisation n8n dans une seule application web cohérente et déployable. Sur le plan académique, CampusEye résout un problème réel de l'ESTM et peut servir de référence pour d'autres établissements cherchant à moderniser leur gestion des présences. Sur le plan personnel, ce projet a permis d'acquérir une expertise approfondie en développement full-stack, en intelligence artificielle appliquée et en gestion de projet Scrum.

## 3. Limites de la solution développée

La solution présente certaines limites identifiées. La reconnaissance faciale est sensible aux conditions d'éclairage et de positionnement, ce qui peut générer des faux négatifs. Le modèle de mémoire étudiante NOVAA repose sur l'extraction par patterns, moins précise qu'une approche NER (Named Entity Recognition) dédiée. La clé Gemini du failover LLM est partagée avec une application externe, ce qui peut l'épuiser quotidiennement. Enfin, l'application n'est pas encore optimisée pour les connexions mobiles à faible débit.

## 4. Perspectives d'amélioration

Plusieurs axes d'amélioration sont envisagés pour les versions futures de CampusEye :

- Liveness detection : intégrer une détection de vivacité (anti-spoofing) dans le flux de reconnaissance faciale pour prévenir les fraudes par photo.

- Application mobile : développer une application React Native ou Flutter offrant le pointage QR et facial depuis un smartphone.

- Analytique avancée : intégrer des tableaux de bord analytiques avec prédiction du risque d'échec basée sur les patterns d'absences et les interactions NOVAA.

- NER pour la mémoire : remplacer les patterns regex par un modèle NER (camemBERT) pour extraire les faits étudiants avec plus de précision.

- Multi-établissements : faire évoluer l'architecture vers un modèle multi-tenant permettant à plusieurs établissements de partager la même instance.

# Bibliographie / Webographie

[1] Django Software Foundation. (2024). Django REST framework documentation. https://www.django-rest-framework.org/

[2] Meta Open Source. (2024). React — A JavaScript library for building user interfaces. https://react.dev/

[3] Aggarwal, C. C. (2018). Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. Springer.

[4] Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020. https://arxiv.org/abs/2005.11401

[5] King, D. E. (2009). Dlib-ml: A Machine Learning Toolkit. Journal of Machine Learning Research, 10, 1755-1758.

[6] Scrum Alliance. (2024). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/

[7] Groq Inc. (2024). Groq API Documentation. https://console.groq.com/docs

[8] Cloudinary. (2024). Cloudinary Developer Documentation. https://cloudinary.com/documentation

[9] n8n GmbH. (2024). n8n Workflow Automation Documentation. https://docs.n8n.io/

[10] Google LLC. (2024). Google Calendar API Developer Guide. https://developers.google.com/calendar/api

[11] OpenAI. (2024). Server-Sent Events for streaming completions. https://platform.openai.com/docs/api-reference/streaming

[12] PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 15 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/15/

[13] Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). Natural Language Processing with Python. O'Reilly Media.

[14] Render Inc. (2024). Render — Cloud Application Hosting Documentation. https://render.com/docs

# Annexes

## Annexe A : Product Backlog complet

Le Product Backlog complet avec les critères d'acceptation détaillés pour chacune des 18 User Stories est présenté dans le tableau ci-dessous.

| ID | User Story | Priorité | Points | Critères d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Connexion JWT | Haute | 3 | Token access retourné en < 500ms, refresh automatique sur 401 |
| US02 | Refresh token | Haute | 2 | Token rafraîchi silencieusement, sync multi-onglets |
| US03 | CRUD utilisateurs | Haute | 5 | Admin peut créer/modifier/désactiver, ID auto-incrémenté |
| US04 | Import CSV | Moyenne | 3 | 50 utilisateurs en < 10s, mot de passe auto, doublons ignorés |
| US05 | Structure académique | Haute | 5 | CRUD Dept/Filière/Cours, affectations enseignant |
| US06 | Gestion séances | Haute | 5 | Création Cours/TP, groupes A/B, code auto-généré |
| US07 | Auto-activation | Moyenne | 2 | Séance active si dans < 5 min, complétion auto |
| US08 | Code pointage | Haute | 3 | Code 6 char non ambigu, masqué côté étudiant |
| US09 | Pointage facial | Haute | 8 | Code puis caméra, raison structurée, score confiance |
| US10 | Pointage manuel masse | Haute | 3 | Tous présents/absents/retard en un clic |
| US11 | Alertes absences | Haute | 5 | E-mail à chaque seuil, désactivation sur DANGER |
| US12 | Auto-désactivation | Haute | 2 | Compte désactivé sur DANGER, réactivation admin possible |
| US13 | NOVAA RAG | Haute | 8 | Q&A ancré dans les supports cours, citations |
| US14 | NOVAA quiz | Moyenne | 5 | MCQ+Vrai/Faux+complétion, interactif |
| US15 | NOVAA create_seance | Moyenne | 5 | Création séance FR/EN, collecte params manquants |
| US16 | NOVAA rapport admin | Moyenne | 3 | Rapport CSV/stats présences via langage naturel |
| US17 | Séance en ligne | Basse | 5 | Google Meet créé, invitations e-mail + calendrier |
| US18 | UI Aurora Glass | Haute | 8 | Design premium, responsive, animations, rôles distincts |

## Annexe B : Diagrammes UML détaillés

Les diagrammes UML ont été produits en deux formats : Mermaid (rendu GitHub/VS Code natif) et PlantUML (rendu Java). Les fichiers sources se trouvent dans le répertoire docs/ du repository GitHub.

[Insérer ici les diagrammes UML Mermaid et PlantUML générés]

## Annexe C : Modèle de la base de données

[Insérer ici le schéma de base de données complet (20 tables, clés étrangères, index)]

## Annexe D : Captures d'écran supplémentaires

[Insérer ici les captures d'écran supplémentaires (landing page, page danger zone, NOVAA streaming, export PDF)]

## Annexe E : Extraits du code source

Les extraits de code les plus représentatifs sont présentés ci-dessous. L'intégralité du code source est disponible sur le repository GitHub.

### E.1 — Helper d'auto-complétion des séances (backend)

[Insérer ici l'extrait de code Python _auto_complete_expired_seance()]

### E.2 — Pipeline NOVAA avec streaming SSE

[Insérer ici l'extrait de code Python ask_novaa() et NovaaAskStreamAPIView]

### E.3 — Hook useSendMessage (frontend streaming)

[Insérer ici l'extrait React useSendMessage.js]

## Annexe F : Guide d'installation et de déploiement

Prérequis : Python 3.11+, Node.js 20+, PostgreSQL 15+, Git, Docker Desktop (pour n8n)

### F.1 — Installation locale

- 1. Cloner le repository : git clone https://github.com/7MD-alt/Smart_Education-

- 2. Backend : cd p2 && python -m venv att && att\Scripts\activate && pip install -r requirements.txt

- 3. Configurer .env : DATABASE_URL, SECRET_KEY, GROQ_API_KEY, EMAIL_HOST_PASSWORD, CLOUDINARY_*

- 4. Migrations : python manage.py migrate

- 5. Superutilisateur : python manage.py createsuperuser

- 6. Frontend : cd frontend && npm install && npm run dev

- 7. Backend : python manage.py runserver

### F.2 — Déploiement Render

- 1. Pousser sur GitHub (branche master)

- 2. Créer un Web Service Render pointant sur le repository

- 3. Configurer les variables d'environnement Render (même que .env)

- 4. Build command : pip install -r requirements.txt && python manage.py migrate && python manage.py collectstatic --noinput

- 5. Start command : gunicorn backend_core.wsgi:application --bind 0.0.0.0:$PORT