NOVAA × CampusEye

Smart Campus Suite

──────────────────────────────

Plan Complet d’Intégration

Architecture • Phases de Développement • Options d’Hébergement

| Projet | PFE — Smart Education Platform |
| --- | --- |
| Auteur | Ahmed Charifi Alaoui |
| Date | Mai 2026 |
| Version | 1.0 — Document de planification |
| Systèmes | NOVAA (local AI) + CampusEye (web platform) |

Table des Matières

1.  Résumé Exécutif

2.  Profils des Systèmes

2.1  CampusEye

2.2  NOVAA

2.3  Dépendances Partagées

3.  Architecture d’Intégration

3.1  Schéma Système

3.2  Canaux de Communication

4.  Phase 1 — NOVAA comme Interface Vocale

4.1  Commandes Vocales Activées

4.2  Fichiers à Créer

4.3  Stratégie d’Authentification

5.  Phase 2 — Moteur de Reconnaissance Faciale Unifié

5.1  Module Partagé

5.2  Étapes de Migration

6.  Phase 3 — Pont d’Événements en Temps Réel

6.1  Événements Pontés

6.2  Implémentation côté CampusEye

7.  Phase 4 — NOVAA comme Tuteur IA

7.1  Comparaison des Capacités

7.2  Flux de Requête Tuteur

7.3  Fichiers à Créer / Modifier

8.  Options d’Hébergement

8.1  Option A — 100% Local (PFE Demo)

8.2  Option B — Hybride (CampusEye Cloud, NOVAA Local)

8.3  Option C — Cloud Total (Avancé)

8.4  Option D — Docker

9.  Tableau Comparatif des Options d’Hébergement

10.  Calendrier d’Implémentation (6 semaines)

11.  Positionnement PFE et Présentation Jury

11.1  Nom du Système

11.2  Mots-clés Architecture pour le Jury

11.3  Proposition de Valeur à Deux Niveaux

11.4  Script de Démo en Direct (5 minutes)

# 1. Résumé Exécutif

Ce document présente le plan technique complet pour intégrer NOVAA — un assistant IA vocal local — avec CampusEye, une plateforme web de gestion de présence et d’enseignement pour écoles d’ingénieurs.

Le résultat est le Smart Campus Suite : un système à deux couches où CampusEye gère l’administration académique via une interface web, tandis que NOVAA agit comme une couche d’intelligence ambiante fournissant le contrôle vocal, la mémoire persistante, les alertes en temps réel et une expérience de tutorat IA avancée.

L’intégration est conçue en quatre phases indépendantes. Chaque phase est pleinement fonctionnelle seule, permettant une démo convaincante à tout moment du développement.

Positionnement PFE Cette architecture est une Architecture Orientée Services (SOA) où deux systèmes spécialisés communiquent via REST API et webhooks sur localhost — un pattern microservices appliqué au contexte éducatif.

# 2. Profils des Systèmes

## 2.1  CampusEye

CampusEye est une plateforme web de gestion académique. Elle gère la présence par reconnaissance faciale, les supports de cours, la communication étudiant-professeur et le tutorat IA.

| Composant | Technologie | Détail |
| --- | --- | --- |
| Backend | Django 4 + DRF | API REST, auth JWT, SQLite |
| Frontend | React 18 + Vite | Tailwind CSS, React Router v6 |
| Reconnaissance faciale | face_recognition (dlib) | Scan de présence étudiants |
| Tuteur IA | Groq API (llama-3.3-70b) | RAG sur supports de cours |
| Base de données | SQLite | Fichier local, migrable vers PostgreSQL |
| Stockage média | Système de fichiers local | Supports de cours, photos visage |

## 2.2  NOVAA

NOVAA (Neural Operating Virtual Assistant for Ahmed) est un assistant de bureau Windows local, vocal en premier plan. Elle fonctionne en continu, comprend l’anglais, le français et le darija, et dispose d’une mémoire persistante entre toutes les sessions.

| Composant | Technologie | Détail |
| --- | --- | --- |
| Reconnaissance vocale | Whisper (Groq) | 7 200 req/heure en tier gratuit |
| Cerveau LLM | llama-3.3-70b (Groq) | 100K tokens/jour en tier gratuit |
| Synthèse vocale | Kokoro TTS (local) | ~80ms de latence, hors ligne |
| Moteur visage | DeepFace VGG-Face | Mode CPU, reconnaissance identité |
| Mémoire | SQLite + recherche vectorielle | jarvis_memory.db, embeddings 384-dim |
| Interface | PyQt6 HUD | Overlay bureau flottant |
| Fallback hors ligne | Ollama | LLM local si limites Groq atteintes |
| Automatisation | Serveur webhook n8n | Port 8765, intégration événements |
| Compétences | 70+ modules Python | WhatsApp, Gmail, Spotify, navigateur... |

## 2.3  Dépendances Partagées

Les deux systèmes partagent déjà une infrastructure clé, ce qui rend l’intégration directe :

| Ressource Partagée | Utilisation CampusEye | Utilisation NOVAA | Bénéfice d’Intégration |
| --- | --- | --- | --- |
| Clé Groq API | LLM tuteur IA | STT + cerveau LLM | Une clé, gestion unifiée du quota |
| Reconnaissance faciale | Scan de présence | Identification caméra | Migrer vers un seul moteur (Phase 2) |
| Runtime Python | Backend Django | Processus principal | Environnement virtuel partagé possible |
| SQLite | Données académiques | jarvis_memory.db | Peut interroger la base de l’autre |

# 3. Architecture d’Intégration

L’intégration suit un modèle hub-and-spoke sur localhost. CampusEye est la source de vérité pour les données académiques. NOVAA s’y connecte comme client intelligent, ajoutant la voix, la mémoire et la conscience temps réel.

## 3.1  Schéma Système

+-----------------------------------------+ +-----------------------------+ ¦ NOVAA (Bureau local) ¦ ¦ CampusEye (Web) ¦ ¦ port 8001 (tutor) ¦ 8765 (webhook) ¦ ¦ port 8000 (API Django) ¦ ¦ ¦ ¦ port 5173 (React/Vite) ¦ ¦ Voix + HUD PyQt6 ¦ ¦ ¦ ¦ Memoire SQLite (jarvis_memory.db) ¦ ¦ API REST Django ¦ ¦ 70+ Skills Python ¦ ¦ Interface React ¦ ¦ ¦ ¦ Scan Visage + Tuteur IA ¦ ¦ campus_eye.py ---HTTP GET-------------> ¦ ¦ Donnees academiques ¦ ¦ tutor_server <--HTTP POST /ask-tutor-- ¦ ¦ ChatAskAPIView ¦ ¦ webhook_server <-HTTP POST /webhook---- ¦ ¦ Notifications evenements ¦ +-------+----------------------------------+ +----+------------------------+ ¦ ¦ +--------------- Groq API -----------------+ (cle partagee, quota commun)

## 3.2  Canaux de Communication

| Canal | Direction | Protocole | Port | Objectif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| campus_eye.py skill | NOVAA → CampusEye | HTTP REST | 8000 | Requêtes vocales sur données académiques |
| tutor_server.py | CampusEye → NOVAA | HTTP REST | 8001 | Requêtes tuteur depuis l’interface web |
| webhook_server.py | CampusEye → NOVAA | HTTP POST | 8765 | Notifications d’événements en temps réel |
| Groq API | Les deux → Cloud | HTTPS | 443 | LLM et STT partagés |
| Ollama (fallback) | NOVAA interne | HTTP | 11434 | LLM local si quota Groq atteint |

# 4. Phase 1 — NOVAA comme Interface Vocale

Complexité : Faible  |  Durée estimée : 4–5 jours  |  Modifications de CampusEye : Aucune

Créer un nouveau module skill NOVAA qui interroge l’API REST existante de CampusEye par commande vocale. CampusEye ne nécessite zéro modification.

### 4.1  Commandes Vocales Activées

| Commande Vocale | Endpoint API Appelé | Réponse NOVAA (exemple) |
| --- | --- | --- |
| Nova, combien d’absents aujourd’hui ? | GET /api/admin/stats/ | 12 étudiants absents dans 4 cours aujourd’hui. |
| Nova, qui est en zone danger ? | GET /api/courses/{id}/danger-zone-students/ | Karim, Sara et Younes sont à risque. |
| Nova, envoie les alertes danger pour Maths | POST /api/teacher/courses/{id}/send-alerts/ | Alertes email envoyées à 2 étudiants. |
| Nova, ouvre CampusEye | subprocess + navigateur | CampusEye est en cours de lancement. |
| Nova, quel est le taux de présence d’Ahmed ? | GET /api/admin/students/{id}/detail/ | 78% — il est en zone d’avertissement. |
| Nova, liste les cours avec faible présence | GET /api/admin/stats/ | 3 cours en dessous de 75% de présence. |
| Nova, combien d’étudiants inscrits ? | GET /api/users/ | 142 étudiants actifs sur la plateforme. |

### 4.2  Fichiers à Créer

- Projet-Jarvis/modules/skills/campus_eye.py  —  module skill avec classe CampusEyeClient

- Ajouter ~20 patterns regex dans fast_router.py  —  zéro coût Groq pour requêtes communes

- Enregistrer le skill dans la table de dispatch de CoreEngine.py

### 4.3  Stratégie d’Authentification

NOVAA stocke le token JWT admin dans jarvis_memory.db après la première connexion. Les appels suivants réutilisent le token caché. Un rafraîchissement automatique s’exécute sur les réponses 401.

# campus_eye.py - client API CampusEye class CampusEyeClient: BASE = 'http://localhost:8000/api' def get(self, path): token = Memory.get('campus_eye_jwt') # depuis SQLite r = requests.get( f'{self.BASE}{path}', headers={'Authorization': f'Bearer {token}'}, timeout=5 ) if r.status_code == 401: self._refresh_token() # renouvellement auto return self.get(path) # une seule tentative return r.json()

# 5. Phase 2 — Moteur de Reconnaissance Faciale Unifié

Complexité : Moyenne  |  Durée estimée : 4–6 jours  |  Modifications : views.py CampusEye uniquement

Les deux systèmes utilisent des bibliothèques de reconnaissance faciale différentes. Les unifier élimine la duplication et garantit une précision cohérente.

|  | CampusEye (actuel) | NOVAA | Après Unification |
| --- | --- | --- | --- |
| Bibliothèque | face_recognition | DeepFace | DeepFace (les deux) |
| Modèle | HOG + dlib | VGG-Face | VGG-Face (les deux) |
| Taille embedding | 128-dim | 2622-dim | 2622-dim (meilleure précision) |
| GPU requis | Non | Non (mode CPU) | Non |

### 5.1  Module Partagé

# Projet-Jarvis/modules/shared/face_engine.py # Utilisé par NOVAA Vision.py ET CampusEye views.py from deepface import DeepFace import numpy as np MODEL = 'VGG-Face' THRESH = 0.40 # seuil de distance cosinus def encode_face(image_path: str) -> list[float]: result = DeepFace.represent(image_path, model_name=MODEL, enforce_detection=True) return result[0]['embedding'] # vecteur 2622-dim def match_face(query_enc, known_encodings, threshold=THRESH): from scipy.spatial.distance import cosine dists = [cosine(query_enc, k) for k in known_encodings] best = min(dists) return (best < threshold), round(best, 4)

### 5.2  Étapes de Migration dans CampusEye

- Remplacer face_recognition par deepface dans requirements.txt

- Mettre à jour StudentRegisterFaceAPIView : utiliser face_engine.encode_face()

- Mettre à jour AttendanceScanAPIView : utiliser face_engine.match_face()

- Ré-enregistrer les visages des étudiants existants pour générer les embeddings VGG-Face

- Exécuter un test de précision comparatif sur le jeu de photos étudiants

Bonus Une fois unifié, NOVAA peut identifier qui entre dans une salle de classe par caméra et confirmer automatiquement la présence — sans que personne ne touche l’interface CampusEye.

# 6. Phase 3 — Pont d’Événements en Temps Réel

Complexité : Faible-Moyenne  |  Durée : 2–3 jours  |  Modifications : views.py seulement (fire-and-forget)

CampusEye envoie des événements HTTP légers au serveur webhook existant de NOVAA (port 8765). NOVAA les annonce vocalement en temps réel. Si NOVAA est hors ligne, un timeout de 500ms absorbe l’échec silencieusement — CampusEye n’est pas impacté.

### 6.1  Événements Pontés

| Événement | Déclenché Quand | Réponse Vocale NOVAA |
| --- | --- | --- |
| attendance_scan_complete | Fin de session de scan | Scan terminé : 18 présents, 2 absents en Algorithmique. |
| danger_zone_alert | Un étudiant atteint sa limite | Alerte : Karim vient d’atteindre sa limite d’absences en Maths. |
| new_student_registered | Admin crée un étudiant | Nouvel étudiant inscrit : Sara Benali, semestre 3. |
| email_alert_sent | Émails danger envoyés | Avertissements envoyés à 3 étudiants et leurs tuteurs. |
| teacher_login | Professeur se connecte | Dr. Benali est maintenant connecté sur CampusEye. |

### 6.2  Implémentation côté CampusEye (3 lignes par endpoint)

# views.py - ajouter à n’importe quel endpoint def notify_novaa(event, data): try: requests.post( 'http://localhost:8765/webhook', json={'event': event, 'data': data}, timeout=0.5 # fire and forget, 500ms max ) except: pass # NOVAA hors ligne = aucun impact sur CampusEye # Exemple d'utilisation dans AttendanceScanAPIView : notify_novaa('attendance_scan_complete', { 'course': 'Algorithmique', 'present': 18, 'absent': 2 })

# 7. Phase 4 — NOVAA comme Tuteur IA

Complexité : Moyenne  |  Durée : 5–7 jours  |  Modifications : views.py + StudentChatPage.jsx

Remplacer le tuteur sans état actuel de CampusEye par le cerveau complet de NOVAA. L’interface chat reste identique. NOVAA expose une API Flask sur le port 8001 que CampusEye appelle à la place du multi_agent_service local. Un fallback silencieux garantit que le chat fonctionne toujours, même si NOVAA est hors ligne.

### 7.1  Comparaison des Capacités

| Capacité | Tuteur Actuel | Tuteur NOVAA |
| --- | --- | --- |
| Mémoire persistante entre sessions | Non | Oui — SQLite + recherche vectorielle |
| Se souvient des difficultés de l’étudiant | Non | Oui — conversation_learner.py |
| Multilingue (FR / EN / Darija) | Non | Oui — natif |
| Fallback hors ligne | Non (plantage) | Oui — Ollama LLM local |
| Mode personnalité STUDY | Non | Oui — patient, structuré, exemples |
| Recherche web sur nouveaux sujets | Non | Oui — knowledge.py |
| Réponses vocales | Non | Oui — Kokoro TTS, ~80ms |
| Contexte : expliquez encore | Non | Oui — entity_tracker résout les références |
| Sessions d’étude marathon | Non | Oui — deep_learner.py, autonome |

### 7.2  Flux de Requête Tuteur

L'étudiant tape une question dans le chat CampusEye ¦ ChatAskAPIView (Django views.py) ¦ NOVAA en ligne ? (GET :8001/health, timeout 500ms) ¦ OUI ¦ NON POST :8001/ask-tutor multi_agent_service.py { ¦ question, Réponse Groq standard renvoyée student_id, course_name, materials_context } ¦ tutor_server.py (NOVAA) : 1. Charge la mémoire de l'étudiant 2. Passe en mode personnalité STUDY 3. RAG sur les supports de cours 4. Appelle llama-3.3-70b via Groq 5. Sauvegarde dans jarvis_memory.db 6. Retourne { answer, powered_by: 'NOVAA' } ¦ CampusEye affiche la réponse + badge 'NOVAA'

### 7.3  Fichiers à Créer / Modifier

- NOUVEAU  Projet-Jarvis/modules/skills/tutor_server.py  —  thread Flask API port 8001

- MODIFIER  attendance/views.py  —  ChatAskAPIView : health check + proxy NOVAA

- MODIFIER  StudentChatPage.jsx  —  badge moteur (NOVAA vs standard)

- AJOUTER  threading.Thread(target=start_tutor_server) dans main.py de NOVAA

Bonus vocal Un étudiant peut dire ‘Nova, je ne comprends pas la récursivité dans mon cours d’Algorithmique’. NOVAA récupère les supports du cours depuis CampusEye et enseigne par la voix. Quand l’étudiant ouvre ensuite le chat web, NOVAA se souvient déjà de cette session vocale.

# 8. Options d’Hébergement

Quatre stratégies d’hébergement sont disponibles, du tout local au tout cloud. Le bon choix dépend du contexte : démo PFE ou déploiement production.

## 8.1  Option A — 100% Local (Recommandé pour la Démo PFE)

Tout tourne sur une seule machine. Zéro coût d’infrastructure. Mise en place en 30 minutes. Idéal pour un environnement de démo contrôlé.

| Service | Tourne sur | Port | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| CampusEye Backend | Machine locale | 8000 | Gratuit |
| CampusEye Frontend | Machine locale | 5173 | Gratuit |
| NOVAA (toutes phases) | Machine locale | 8001 / 8765 | Gratuit |
| Groq API | Cloud Groq | 443 | Tier gratuit |
| Ollama (fallback) | Machine locale | 11434 | Gratuit |
| Bases SQLite | Fichiers locaux | — | Gratuit |

# launch_suite.py - une commande lance tout import subprocess, time print('[1/3] Démarrage CampusEye backend...') subprocess.Popen(['python', 'manage.py', 'runserver'], cwd='p2/') time.sleep(3) print('[2/3] Démarrage CampusEye frontend...') subprocess.Popen(['npm', 'run', 'dev'], cwd='p2/frontend/') print('[3/3] Démarrage NOVAA...') subprocess.Popen(['python', 'main.py'], cwd='Projet-Jarvis/') # NOVAA annonce : 'CampusEye est en ligne. Je suis prête.'

## 8.2  Option B — Hybride (CampusEye Cloud, NOVAA Local)

L’application web CampusEye est accessible de partout. NOVAA reste sur le bureau local car elle nécessite un microphone, une caméra et un affichage — non disponibles dans un VM cloud. NOVAA pointe simplement ses appels API vers l’URL cloud.

### Hébergement du Backend CampusEye

| Plateforme | Type | Coût/mois | Difficulté | Points Clés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Railway | PaaS | 5€ | Très facile | Meilleur pour étudiants. Déploiement Django 1-clic, PostgreSQL inclus. |
| Render | PaaS | Gratuit / 7€ | Facile | Tier gratuit disponible (s’endort après 15min). Bien pour démo. |
| DigitalOcean | VPS | 6€ | Moyen | Contrôle total, ne dort jamais, nginx + gunicorn requis. |
| Fly.io | PaaS | Gratuit / 3€ | Facile | Déploiement edge mondial, basé Dockerfile. |
| Heroku | PaaS | 5€ | Facile | Classique, bon CI/CD depuis GitHub. |

Recommandation Railway pour un PFE. Déploie depuis GitHub sans gestion de serveur. Django est supporté nativement et PostgreSQL est inclus gratuitement.

### Hébergement du Frontend CampusEye

| Plateforme | Coût | CDN | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel | Gratuit | Oui | Meilleur pour React/Vite. Déploiement depuis GitHub en 2 minutes. |
| Netlify | Gratuit | Oui | Similaire à Vercel. Bon pour builds statiques. |
| Cloudflare Pages | Gratuit | Oui | CDN le plus rapide mondialement. Excellent pour Vite. |

### Migration Base de Données (SQLite → PostgreSQL)

SQLite ne peut pas être utilisé sur les plateformes PaaS (fichier réinitialisé à chaque déploiement). Étapes de migration :

- pip install dj-database-url psycopg2-binary

- Mettre à jour settings.py : importer dj_database_url, configurer DATABASE_URL

- python manage.py dumpdata > backup.json sur machine locale

- Créer PostgreSQL sur Railway ou Supabase (tiers gratuits disponibles)

- python manage.py migrate puis python manage.py loaddata backup.json

### Fichiers Média (Supports de Cours + Photos Visage)

Les systèmes de fichiers PaaS sont éphémères. Les médias doivent être stockés en externe :

- Cloudinary : tier gratuit, intégration Django via django-cloudinary-storage

- AWS S3 : standard industriel, 5 Go gratuit, utiliser django-storages + boto3

- Supabase Storage : 1 Go gratuit, API simple, s’associe bien avec Supabase PostgreSQL

## 8.3  Option C — Cloud Total (Avancé)

Tous les services CampusEye dans le cloud. La partie vocale/HUD de NOVAA reste locale par nécessité matérielle. Seul le serveur tuteur (port 8001) peut être extrait et déployé indépendamment.

### Pourquoi NOVAA ne peut pas tourner entièrement dans le cloud

| Composant NOVAA | Raison | Alternative Cloud |
| --- | --- | --- |
| Microphone (Speech.py) | Nécessite un périphérique audio physique | Web Speech API (navigateur) |
| Caméra (Vision.py) | Nécessite une caméra physique | API cloud de reconnaissance faciale |
| Kokoro TTS (Voice.py) | Nécessite sortie audio + CPU | Google TTS / ElevenLabs API |
| Interface PyQt6 HUD | Nécessite un affichage (GUI) | Interface web de remplacement |
| WhatsApp/Playwright | Session navigateur local requise | Workflow n8n cloud |

### Ce qui PEUT migrer vers le cloud depuis NOVAA

| Composant | Option Cloud | Service | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM (Groq) | Déjà cloud | Groq API | Tier gratuit |
| STT (Whisper) | Déjà cloud | Groq Whisper | Tier gratuit |
| API Tuteur (port 8001) | FastAPI standalone | Railway / Render | 5€/mois |
| Mémoire vectorielle | Service managé | Pinecone / Qdrant | Tier gratuit |
| Mémoire étudiant | Base de données cloud | Supabase PostgreSQL | Tier gratuit |

## 8.4  Option D — Docker

Packager CampusEye dans Docker pour un déploiement reproductible sur n’importe quelle machine, VPS ou plateforme cloud.

# docker-compose.yml version: '3.9' services: backend: build: ./p2 command: gunicorn backend_core.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000 volumes: - media_data:/app/media environment: - GROQ_API_KEY=${GROQ_API_KEY} - DATABASE_URL=postgresql://user:pass@db/campuseye depends_on: [db] ports: ['8000:8000'] frontend: build: ./p2/frontend ports: ['80:80'] # nginx sert le build React db: image: postgres:16-alpine volumes: [pg_data:/var/lib/postgresql/data] environment: POSTGRES_DB: campuseye POSTGRES_USER: user POSTGRES_PASSWORD: pass volumes: {media_data, pg_data}

NOVAA tourne en dehors de Docker sur la machine hôte et communique avec le backend conteneurisé via le port 8000.

# 9. Tableau Comparatif des Options d’Hébergement

| Critère | A : 100% Local | B : Hybride | C : Cloud Total | D : Docker |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée mise en place | 30 minutes | 2–3 heures | 1–2 jours | 2–4 heures |
| Coût mensuel | Gratuit | 5–15 €/mois | 20–50 €/mois | 5–15 € + VPS |
| Accessible depuis | Une machine | Partout | Partout | Tout hôte Docker |
| Intégration NOVAA | 4 phases complètes | Phases 1 + 3 + 4 | Phase 4 seulement | 4 phases complètes |
| Idéal pour PFE | Excellent | Bon | Complexe | Bon |
| Prêt pour production | Non | Oui (web) | Oui | Oui |
| Internet requis | Non (Groq seul.) | Oui | Oui | Configurable |
| Reconnaissance faciale | Locale complète | Caméra locale | Nécessite API caméra | Caméra locale |
| Idéal pour | Jour de démo PFE | Déploiement post-PFE | Produit startup | Pipeline CI/CD |

# 10. Calendrier d’Implémentation (6 Semaines)

| Semaine | Phase | Livrable | Jalon Démo |
| --- | --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Phase 1 | campus_eye.py + 20 patterns fast_router | Requêtes vocales CampusEye bout-en-bout |
| Semaine 2 | Phase 2 | Moteur DeepFace unifié, re-encodage des visages | Un moteur faciale alimente les deux systèmes |
| Semaine 3 | Phase 3 | Pont webhook, annonces NOVAA temps réel | Zone danger déclenche alerte vocale NOVAA |
| Semaine 4 | Phase 4 pt.1 | tutor_server.py API Flask, mémoire étudiants | NOVAA répond au chat web CampusEye |
| Semaine 5 | Phase 4 pt.2 | Proxy ChatAskAPIView, badge UI, flow tuteur vocal | Démo complète : web + tutorat vocal synchronisé |
| Semaine 6 | Hébergement + Finition | Docker ou Railway, script lanceur, prép. PFE | Système live accessible depuis tout navigateur |

Priorité Les phases 1 et 4 ensemble (semaines 1 et 4–5) constituent déjà une démo PFE convaincante. Les phases 2 et 3 ajoutent la profondeur technique. Prioriser 1 et 4 si le temps est limité.

# 11. Positionnement PFE et Présentation Jury

## 11.1  Nom du Système

Smart Campus Suite — Une Plateforme Intelligente Intégrée pour la Gestion Académique et l’Apprentissage Personnalisé

## 11.2  Mots-clés Architecture pour le Jury

- Architecture Orientée Services (SOA) sur localhost REST

- Microservices : deux systèmes à responsabilité unique, communiquant via API

- Communication événementielle via pont webhook

- Mémoire IA persistante avec recherche sémantique vectorielle (embeddings 384-dim)

- Dégradation gracieuse : chaque intégration a un fallback silencieux

- Moteur de reconnaissance faciale unifié (DeepFace VGG-Face, mode CPU)

- Offline-first : LLM Ollama local si limites Groq atteintes

## 11.3  Proposition de Valeur à Deux Niveaux

| Couche | Système | Interface | Utilisateurs | Valeur Clé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couche Gestion | CampusEye | Navigateur web (React) | Admins, Professeurs | Présence, cours, rapports, analytiques |
| Couche Intelligence | NOVAA | Voix + PyQt6 HUD | Professeur, Admin | Contrôle vocal, mémoire, alertes, tuteur IA |

## 11.4  Script de Démo en Direct (5 minutes)

- Ouvrir CampusEye dans le navigateur. Montrer le tableau de bord des présences et les supports de cours.

- Dire : ‘Nova, combien d’étudiants sont absents aujourd’hui ?’ → NOVAA répond vocalement avec données en direct.

- Dire : ‘Nova, qui est en zone danger en Algorithmique ?’ → NOVAA lit la liste.

- Lancer un scan de visage dans CampusEye. NOVAA annonce : ‘Scan terminé : 18 présents, 2 absents.’

- Dans le chat étudiant CampusEye, demander : ‘Explique la notation Big O.’ Le badge NOVAA apparait — la réponse utilise la mémoire de l’étudiant.

- Dire : ‘Nova, explique la récursivité depuis mon cours d’Algorithmique.’ → NOVAA enseigne vocalement avec les supports du cours.

« Le Smart Campus Suite démontre qu’un assistant IA et une plateforme de gestion web ne sont pas des solutions concurrentes — ce sont des couches complémentaires d’un même système intelligent. »