Département Génie Informatique

Mémoire de Projet de Fin d’Etudes

Diplôme Universitaire de Technologie

Filière : Intelligence Artificielle et technologies émergentes

Présenté Par

Ahmed CHARIFI ALAOUI

CampusEye : Système Intelligent de Gestion des Présences Académiques

XXXXXX YYYYYY

Soutenu  le …./06/2026 devant le jury

Mme. Chaimae LAMINI		UMI-EST-Meknès		Encadrante

Pr. [Nom Examinateur]		UMI-EST-Meknès		Examinateur

Dédicace

À mes parents, pour leur soutien indéfectible, leurs sacrifices et leur amour inconditionnel tout au long de mon parcours académique.

À mes enseignants, qui m'ont transmis le goût du savoir et de la rigueur scientifique.

À tous mes amis et camarades de promotion, pour les moments partagés et l'entraide mutuelle.

Ahmed CHARIFI ALAOUI

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à , notre encadrante pédagogique, pour son accompagnement rigoureux, ses précieux conseils, sa disponibilité et son soutien constant tout au long de ce projet.

Nos sincères remerciements vont également à l'ensemble du corps enseignant du  de l' pour la qualité de la formation dispensée durant notre cursus.

Nous remercions les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail et pour le temps qu'ils y ont consacré.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet.

Résumé

Le présent rapport décrit le développement de , une plateforme web intelligente de gestion des présences académiques réalisée dans le cadre du Projet de Fin d'Études pour l'obtention du Diplôme Universitaire de Technologie en Intelligence Artificielle et Technologies Émergentes.

Le système propose une approche multi-modale du pointage intégrant la reconnaissance faciale, les codes QR et la saisie manuelle, permettant aux enseignants de gérer efficacement les présences lors des séances de cours et de travaux pratiques. La plateforme offre trois espaces dédiés : un espace administrateur pour la gestion complète des utilisateurs et de la structure académique, un espace enseignant pour la gestion des séances et le suivi des absences, et un espace étudiant avec un tuteur IA basé sur les grands modèles de langage (LLM). Le backend est développé avec Python/Django REST Framework et le frontend avec React.js.

Abstract

This report describes the development of , an intelligent web platform for academic attendance management, developed as part of a Final Year Project for the University Diploma of Technology in Artificial Intelligence and Emerging Technologies.

The system offers a multi-modal attendance approach integrating facial recognition, QR codes and manual entry, allowing teachers to efficiently manage attendance during lecture and practical sessions. The platform provides three dedicated spaces: an admin space for comprehensive user and academic structure management, a teacher space for session management and absence tracking, and a student space featuring an AI tutor powered by Large Language Models (LLMs). The backend is built with Python/Django REST Framework and the frontend with React.js.

Liste des Figures

Figure 1 : Architecture générale de CampusEye (3 tiers)

Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation global

Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation — Administrateur

Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation — Enseignant

Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation — Étudiant

Figure 6 : Diagramme de séquence — Authentification

Figure 7 : Diagramme de séquence — Démarrage d'une séance et pointage facial

Figure 8 : Diagramme de séquence — Consultation du tuteur IA

Figure 9 : Diagramme de classes du système

Figure 10 : Modèle relationnel de la base de données

Figure 11 : Interface d'authentification — Page de connexion

Figure 12 : Interface Administrateur — Tableau de bord

Figure 13 : Interface Administrateur — Gestion des utilisateurs avec filtres

Figure 14 : Interface Enseignant — Tableau de bord et liste des cours

Figure 15 : Interface Enseignant — Gestion des séances

Figure 16 : Interface Enseignant — Feuille de présence (SeanceRosterPage)

Figure 17 : Interface Étudiant — Tableau de bord et absences

Figure 18 : Interface Étudiant — Tuteur IA (NOVAA)

Figure 19 : Diagramme de Gantt — Planning prévisionnel

Figure 20 : Burndown chart Sprint 1

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Comparaison des solutions existantes de gestion des présences

Tableau 2 : Planning prévisionnel du projet (Diagramme de Gantt)

Tableau 3 : Rôles Scrum dans le projet CampusEye

Tableau 4 : Product Backlog complet

Tableau 5 : User Stories — Sprint 1

Tableau 6 : User Stories — Sprint 2

Tableau 7 : User Stories — Sprint 3

Tableau 8 : Planification des sprints

Tableau 9 : Description textuelle — CU Créer une séance

Tableau 10 : Description textuelle — CU Pointage facial

Tableau 11 : Description textuelle — CU Consulter le tuteur IA

Tableau 12 : Stack technologique de CampusEye

Tableau 13 : Environnement matériel et logiciel

Tableau 14 : Principaux endpoints de l'API REST

Tableau 15 : Résultats des tests fonctionnels

Liste des Abréviations

| Abréviation | Signification |
| --- | --- |
| AI / IA | Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle |
| API | Application Programming Interface |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| DRF | Django REST Framework |
| DUT | Diplôme Universitaire de Technologie |
| ERD | Entity Relationship Diagram |
| JWT | JSON Web Token |
| LLM | Large Language Model |
| MVC | Model-View-Controller |
| PFE | Projet de Fin d'Études |
| QR | Quick Response (code) |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| REST | Representational State Transfer |
| Scrum | cadre agile de gestion de projet (pas un acronyme) |
| SQL | Structured Query Language |
| TP | Travaux Pratiques |
| UML | Unified Modeling Language |
| UMI | Université Moulay Ismail |

Table des Matières

# Introduction Générale

La gestion des présences constitue un enjeu fondamental dans les établissements d'enseignement supérieur. Elle conditionne le suivi pédagogique des étudiants, l'application des règlements académiques et la qualité de l'accompagnement éducatif. Dans un contexte où les effectifs étudiants augmentent et les emplois du temps se complexifient, les méthodes traditionnelles de pointage — feuilles de présence manuscrites et appels oraux — montrent leurs limites en termes d'efficacité, de fiabilité et d'exploitabilité des données.

Parallèlement, les avancées en intelligence artificielle, notamment la reconnaissance faciale et les grands modèles de langage (LLM), ouvrent de nouvelles perspectives pour automatiser, fiabiliser et enrichir la gestion académique. C'est dans ce contexte que s'inscrit , une plateforme web intelligente de gestion des présences académiques développée dans le cadre de ce Projet de Fin d'Études.

CampusEye intègre trois mécanismes de pointage complémentaires — reconnaissance faciale, QR Code et saisie manuelle — et propose une interface adaptée à chaque rôle : administrateur, enseignant et étudiant. La plateforme automatise les alertes d'absences, génère des rapports Excel et met à disposition un tuteur IA contextuel capable de répondre aux questions des étudiants en se basant sur les supports de cours téléchargés.

Le présent rapport est organisé comme suit :

— Le  présente le contexte général, l'étude de l'existant, la problématique et les objectifs du projet.

— Le  décrit la méthodologie Scrum adoptée pour la gestion du projet.

— Le  expose l'analyse et la conception du système à travers les diagrammes UML.

— Le  détaille l'implémentation technique avec Django REST Framework et React.js.

— La  dresse le bilan du travail réalisé et présente les perspectives d'amélioration.

# Chapitre 1 : Contexte Général, Problématique et Objectifs

## 1.1 Présentation du contexte du projet

Ce projet a été réalisé dans le cadre du stage de fin d'études de la filière Intelligence Artificielle et Technologies Émergentes (IATE) au sein de l'École Supérieure de Technologie de Meknès (UMI-EST). Il s'inscrit dans une démarche d'innovation pédagogique visant à moderniser les outils de gestion académique en exploitant les technologies de l'intelligence artificielle et du développement web fullstack.

L'établissement gère plusieurs centaines d'étudiants répartis en filières et groupes de TP, avec des enseignants assurant des cours et des séances de travaux pratiques. La gestion manuelle des présences représente une charge administrative significative et génère des données difficiles à exploiter pour le suivi pédagogique.

## 1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

L' est un établissement d'enseignement supérieur relevant de l'Université Moulay Ismail. Elle propose des formations de Licence Professionnelle dans diverses filières technologiques, dont le Génie Informatique et l'Intelligence Artificielle et Technologies Émergentes. L'école accueille plusieurs centaines d'étudiants et dispose d'un corps enseignant pluridisciplinaire.

[Insérer ici le logo et la présentation officielle de l'établissement (adresse, contacts, organigramme).]

## 1.3 Étude de l'existant

### 1.3.1 Description de la solution existante

Actuellement, la gestion des présences à l'UMI-EST repose sur des feuilles de présence papier circulant en classe. L'enseignant appelle les étudiants ou fait signer une liste, puis reporte manuellement les données sur un tableur. Certains enseignants utilisent des fichiers Excel partagés, mais sans synchronisation ni centralisation.

| Solution | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Feuille papier | Simplicité, aucun outil requis | Lent, risque de perte, non exploitable |
| Excel manuel | Calculs automatiques | Pas de centralisation, saisie manuelle |
| Logiciels RFID | Automatique, rapide | Coût élevé, matériel dédié requis |
| CampusEye | Multi-modal, IA intégrée, web | Nécessite une connexion Internet |

Tableau 1 — Comparaison des solutions existantes

### 1.3.2 Limites de l'existant

Les solutions actuelles présentent plusieurs limites majeures : absence de centralisation des données, impossibilité de générer des alertes automatiques, risques de fraude (délégation de présence), absence de suivi en temps réel et aucune intégration avec des outils pédagogiques intelligents.

## 1.4 Problématique

permettant aux enseignants de gérer les présences en temps réel avec des mécanismes automatisés (reconnaissance faciale, QR Code), aux administrateurs de superviser l'ensemble de la structure académique, et aux étudiants d'accéder à un suivi personnalisé de leur assiduité ainsi qu'à un accompagnement pédagogique intelligent ?

## 1.5 Objectifs du projet

Objectif principal : Développer CampusEye, une plateforme web intelligente de gestion des présences académiques multi-rôles, multi-modale et dotée d'un tuteur IA.

Les objectifs spécifiques sont :

✓ Permettre la gestion multi-rôles (Admin / Enseignant / Étudiant) avec des interfaces dédiées.

✓ Automatiser le pointage via reconnaissance faciale et QR Code lors des séances.

✓ Mettre en place des alertes e-mail automatiques et la désactivation de compte au dépassement du seuil d'absences.

✓ Intégrer un tuteur IA (LLM + RAG) contextuel pour accompagner les étudiants.

✓ Produire des rapports d'assiduité Excel téléchargeables.

✓ Déployer la solution sur le cloud via Render.

## 1.6 Solution proposée

CampusEye est une application web fullstack composée d'un backend API REST développé avec Python/Django REST Framework et d'un frontend SPA développé avec React.js. Elle propose :

— Un système d'authentification sécurisé par JWT avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

— Un mécanisme de pointage tri-modal : reconnaissance faciale (face_recognition), QR Code personnalisé, saisie manuelle.

— Une gestion structurée des séances (Cours / TP Groupe A / TP Groupe B) avec cycle de vie (SCHEDULED → ACTIVE → COMPLETED).

— Un système de notifications in-app et d'alertes e-mail automatiques.

— Un tuteur IA multi-agents alimenté par LLaMA-3 via l'API Groq avec RAG sur les supports de cours.

## 1.7 Planning prévisionnel du projet

Le projet a été développé sur une période d'environ 4 mois, organisée en 4 sprints Scrum de 2 à 3 semaines chacun.

[Insérer ici le diagramme de Gantt (Figure 19).]

Figure 19 — Diagramme de Gantt — Planning prévisionnel du projet

## 1.8 Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a permis de poser le cadre du projet en présentant le contexte institutionnel, l'analyse critique de l'existant et la problématique qui en découle. Les objectifs clairement définis et la solution proposée constituent le fil directeur du développement de CampusEye, dont la méthodologie de gestion est décrite dans le chapitre suivant.

# Chapitre 2 : Méthodologie de Gestion du Projet — Scrum

## 2.1 Présentation de la méthodologie Agile

La méthodologie Agile est une approche de gestion de projet qui privilégie la flexibilité, la collaboration et la livraison incrémentale de valeur. Contrairement aux approches traditionnelles en cascade (Waterfall), Agile propose des cycles de développement courts appelés itérations ou sprints, permettant d'intégrer les retours des parties prenantes en continu et d'adapter le développement aux évolutions des besoins.

Les valeurs fondamentales d'Agile, formalisées dans le  (2001), sont : les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils ; un logiciel fonctionnel plutôt qu'une documentation exhaustive ; la collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle ; et l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan.

## 2.2 Présentation de Scrum

Scrum est le cadre Agile le plus utilisé dans l'industrie du logiciel. Il structure le développement en cycles itératifs appelés , d'une durée fixe de 1 à 4 semaines. Chaque sprint produit un incrément logiciel potentiellement livrable. Scrum repose sur trois piliers : la transparence, l'inspection et l'adaptation.

Les artefacts principaux de Scrum sont : le  (liste priorisée des fonctionnalités), le  (tâches sélectionnées pour le sprint en cours) et l' (version fonctionnelle du produit à la fin du sprint).

Les événements Scrum sont : la  (planification du sprint), le  (réunion quotidienne de synchronisation), la  (démonstration du sprint) et la  (amélioration du processus).

## 2.3 Justification du choix de Scrum

Scrum a été choisi pour la gestion de CampusEye pour plusieurs raisons : la nature évolutive des besoins (nouvelles fonctionnalités IA découvertes en cours de développement), la taille de l'équipe (développeur individuel avec encadrant), la nécessité de livraisons progressives permettant des validations régulières, et la compatibilité avec les outils de versioning utilisés (Git/GitHub).

## 2.4 Rôles Scrum dans le projet

| Rôle Scrum | Responsable | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Mme. Chaimae LAMINI (Encadrante) | Définir les priorités, valider les incréments |
| Scrum Master | Ahmed CHARIFI ALAOUI | Faciliter le processus, lever les obstacles |
| Équipe de développement | Ahmed CHARIFI ALAOUI | Conception, développement, tests |

Tableau 3 — Rôles Scrum dans le projet CampusEye

## 2.5 Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des User Stories identifiées pour CampusEye, priorisées selon leur valeur métier et leur complexité technique.

| ID | Acteur | User Story | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | ADMIN | Créer un compte utilisateur (admin/enseignant/étudiant) | Haute |
| US-02 | ADMIN | Importer des étudiants depuis un fichier CSV | Haute |
| US-03 | ADMIN | Gérer les départements, filières et cours | Haute |
| US-04 | ADMIN | Consulter et valider les demandes d'inscription faciale | Moyenne |
| US-05 | ADMIN | Filtrer les utilisateurs par rôle, filière, département | Moyenne |
| US-06 | ENSEIGNANT | Créer et planifier des séances (Cours / TP) | Haute |
| US-07 | ENSEIGNANT | Démarrer une séance et activer le pointage | Haute |
| US-08 | ENSEIGNANT | Effectuer un pointage par reconnaissance faciale | Haute |
| US-09 | ENSEIGNANT | Effectuer un pointage manuel avec saisie du statut | Haute |
| US-10 | ENSEIGNANT | Clôturer une séance et auto-marquer les absents | Haute |
| US-11 | ENSEIGNANT | Recevoir des alertes pour les étudiants en zone de danger | Moyenne |
| US-12 | ENSEIGNANT | Télécharger un rapport Excel d'assiduité | Moyenne |
| US-13 | ENSEIGNANT | Envoyer des alertes e-mail aux étudiants en danger | Moyenne |
| US-14 | ÉTUDIANT | Consulter le tableau de bord de ses absences | Haute |
| US-15 | ÉTUDIANT | Effectuer un auto-enregistrement facial | Haute |
| US-16 | ÉTUDIANT | Accéder aux supports de cours téléchargés | Moyenne |
| US-17 | ÉTUDIANT | Interagir avec le tuteur IA sur les cours | Haute |
| US-18 | ÉTUDIANT | Recevoir des notifications d'absences et d'alertes | Moyenne |
| US-19 | SYSTÈME | Désactiver automatiquement un compte au dépassement du seuil | Haute |
| US-20 | SYSTÈME | Envoyer automatiquement des e-mails d'alerte WARNING/DANGER | Haute |

Tableau 4 — Product Backlog complet de CampusEye

## 2.6 User Stories

Chaque User Story suit le format standard : . Voici les User Stories des fonctionnalités clés :

US-08 : "En tant qu'enseignant, je veux effectuer un pointage par reconnaissance faciale afin d'automatiser la prise des présences sans intervention manuelle."

Critères d'acceptation : La photo de classe est téléchargée → le système reconnaît les visages enregistrés → les étudiants reconnus sont marqués PRESENT → les non-reconnus restent ABSENT → le temps de traitement est inférieur à 5 secondes.

US-17 : "En tant qu'étudiant, je veux interagir avec le tuteur IA sur mes cours afin d'obtenir des explications, des quiz et des exercices personnalisés."

Critères d'acceptation : L'étudiant pose une question en langage naturel → le système sélectionne le bon agent (explication, quiz, code, etc.) → la réponse est contextualisée à partir des supports de cours téléchargés via RAG → la réponse est affichée en moins de 10 secondes.

## 2.7 Planification des sprints

| Sprint | Durée | Thème | Fonctionnalités développées |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 2 sem. | Cadrage | Setup Django + PostgreSQL, modèles de données, JWT auth, structure React |
| Sprint 1 | 3 sem. | Fonctionnalités de base | US-01 à US-05 : gestion utilisateurs, départements, filières, cours, import CSV |
| Sprint 2 | 3 sem. | Fonctionnalités avancées | US-06 à US-13 : séances, pointage facial, QR, alertes, rapports Excel |
| Sprint 3 | 3 sem. | IA + Tests + Finalisation | US-14 à US-20 : tuteur IA, RAG, notifications, désactivation, déploiement |

Tableau 8 — Planification des sprints

### 2.7.1 Sprint 0 : Cadrage et préparation

Le Sprint 0 a permis de mettre en place l'infrastructure du projet : initialisation du dépôt Git, configuration de l'environnement Django avec PostgreSQL, définition des modèles de données principaux (User, Département, Filière, Cours, Profils) et mise en place de l'authentification JWT avec djangorestframework-simplejwt. Côté frontend, le projet Vite/React a été initialisé avec Tailwind CSS et le routage React Router.

### 2.7.2 Sprint 1 : Fonctionnalités de base

Le Sprint 1 a couvert la gestion complète des utilisateurs (CRUD, import CSV, profils Admin/Enseignant/Étudiant), la gestion des départements, filières et cours, ainsi que le système de permissions RBAC. Les trois dashboards de rôles ont été développés avec leurs statistiques respectives.

### 2.7.3 Sprint 2 : Fonctionnalités avancées

Le Sprint 2 a introduit le système de séances avec son cycle de vie complet, le pointage par reconnaissance faciale (face_recognition + dlib), le pointage QR Code, les alertes e-mail automatiques, la désactivation de compte au dépassement du seuil, les notifications in-app et la génération de rapports Excel avec openpyxl.

### 2.7.4 Sprint 3 : Tests et finalisation

Le Sprint 3 a été consacré à l'intégration du tuteur IA multi-agents (LLaMA-3 via Groq + RAG avec TF-IDF), à l'enregistrement facial auto-déclaratif par les étudiants, aux tests fonctionnels, à la correction des bugs identifiés et au déploiement sur Render.

## 2.8 Suivi de l'avancement du projet

L'avancement du projet a été suivi via GitHub (commits réguliers, branches de fonctionnalités) et Trello pour le tableau Kanban. Des réunions de validation hebdomadaires avec l'encadrante ont permis d'ajuster les priorités du Product Backlog à chaque sprint.

[Insérer ici le burndown chart ou le tableau Kanban Trello (Figure 20).]

Figure 20 — Burndown chart — Sprint 1

## 2.9 Conclusion du chapitre

L'adoption de la méthodologie Scrum a permis de structurer le développement de CampusEye de manière efficace, avec des livraisons progressives et des validations régulières. La décomposition en sprints thématiques a facilité la gestion de la complexité du projet, qui combine développement web fullstack, vision par ordinateur et intelligence artificielle. Le chapitre suivant présente l'analyse et la conception du système.

# Chapitre 3 : Analyse et Conception avec UML

## 3.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse et la conception de CampusEye à travers les diagrammes UML (Unified Modeling Language). Ces diagrammes constituent le pont entre la spécification des besoins et l'implémentation technique. Ils permettent de visualiser la structure du système, les interactions entre ses composants et les flux de données.

## 3.2 Spécification des besoins

### 3.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de CampusEye sont organisés par rôle :

Administrateur : gestion des utilisateurs (CRUD, import CSV, filtrage, activation/désactivation), gestion des structures académiques (départements, filières, cours), gestion des demandes d'inscription faciale, consultation des statistiques globales.

Enseignant : création et gestion des séances, pointage multi-modal (facial, manuel), envoi d'alertes, génération de rapports Excel, consultation du tableau de bord des absences.

Étudiant : consultation des absences en temps réel, auto-enregistrement facial, accès aux supports de cours, interaction avec le tuteur IA, réception des notifications.

Système : envoi automatique d'e-mails d'alerte, désactivation automatique de compte au dépassement du seuil, génération de notifications in-app.

### 3.2.2 Besoins non fonctionnels

Sécurité : authentification JWT, RBAC, HTTPS en production, validation des entrées.—

Performance : temps de réponse API < 2s pour les opérations CRUD ; pointage facial < 5s.—

Scalabilité : architecture déployable sur cloud (Render), base de données PostgreSQL.—

Disponibilité : déploiement continu via GitHub Actions ; uptime cible > 99%.—

Maintenabilité : code modulaire, commenté, versionné sur GitHub.—

## 3.3 Identification des acteurs du système

CampusEye implique quatre acteurs principaux :

Administrateur : gère la structure académique et les comptes utilisateurs.

Enseignant : gère ses cours, ses séances et la présence de ses étudiants.

Étudiant : consulte ses données académiques et interagit avec le tuteur IA.

Système (acteur secondaire) : exécute les traitements automatiques (alertes, désactivation).

## 3.4 Diagramme de cas d'utilisation global

[Insérer ici le diagramme de cas d'utilisation global (Figure 2).]

Figure 2 — Diagramme de cas d'utilisation global de CampusEye

[Insérer ici le diagramme de cas d'utilisation Administrateur (Figure 3).]

Figure 3 — Diagramme de cas d'utilisation — Administrateur

[Insérer ici le diagramme de cas d'utilisation Enseignant (Figure 4).]

Figure 4 — Diagramme de cas d'utilisation — Enseignant

[Insérer ici le diagramme de cas d'utilisation Étudiant (Figure 5).]

Figure 5 — Diagramme de cas d'utilisation — Étudiant

## 3.5 Description textuelle des cas d'utilisation

Le tableau ci-dessous décrit le cas d'utilisation  :

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Titre | Créer une séance |
| Acteur principal | Enseignant |
| Précondition | L'enseignant est authentifié et possède au moins un cours |
| Scénario nominal | 1. L'enseignant accède à la page « Mes Cours » 2. Il clique sur « Séances » pour un cours 3. Il remplit le formulaire (date, heure, type, groupe TP) 4. Il soumet le formulaire 5. Le système crée la séance avec statut SCHEDULED 6. Une notification est envoyée aux étudiants concernés |
| Scénario alternatif | Si le formulaire est incomplet → message d'erreur |
| Postcondition | La séance est créée et apparaît dans le calendrier |

Tableau 9 — Description textuelle — CU Créer une séance

Le tableau ci-dessous décrit le cas d'utilisation  :

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Titre | Effectuer un pointage par reconnaissance faciale |
| Acteur principal | Enseignant |
| Précondition | La séance est ACTIVE et les étudiants ont enregistré leurs encodages faciaux |
| Scénario nominal | 1. L'enseignant accède à la feuille de présence de la séance 2. Il active la caméra ou télécharge une photo 3. Le système appelle le service face_recognition 4. Les visages reconnus sont associés aux profils étudiants 5. Les étudiants reconnus sont marqués PRESENT 6. Les non-reconnus restent ABSENT 7. Le roster est mis à jour en temps réel |
| Précision | Précision > 99% sur des conditions d'éclairage normales |
| Postcondition | Les présences sont enregistrées dans la base de données |

Tableau 10 — Description textuelle — CU Pointage facial

## 3.6 Diagrammes de séquence

[Insérer ici le diagramme de séquence — Authentification JWT (Figure 6).]

Figure 6 — Diagramme de séquence — Authentification JWT

[Insérer ici le diagramme de séquence — Démarrage séance + pointage facial (Figure 7).]

Figure 7 — Diagramme de séquence — Démarrage d'une séance et pointage facial

[Insérer ici le diagramme de séquence — Consultation tuteur IA (Figure 8).]

Figure 8 — Diagramme de séquence — Consultation du tuteur IA (LLM + RAG)

## 3.7 Diagramme de classes

Le diagramme de classes de CampusEye modélise les entités principales et leurs relations. Les classes principales sont :  (avec rôle ADMIN/TEACHER/STUDENT), , , , , , , , , , , , , ,  et .

[Insérer ici le diagramme de classes complet (Figure 9).]

Figure 9 — Diagramme de classes du système CampusEye

## 3.8 Modèle relationnel de la base de données

Le modèle relationnel est directement dérivé du diagramme de classes. La table  étend le modèle AbstractUser de Django. Les clés primaires des tables de profils (, , ) sont les clés étrangères référençant la table user, implémentant une relation OneToOne.

[Insérer ici le modèle relationnel / schéma ERD (Figure 10).]

Figure 10 — Modèle relationnel de la base de données

## 3.9 Architecture générale de l'application

CampusEye adopte une architecture  :

Tier 1 — Frontend (React.js) : SPA communiquant avec le backend via des requêtes HTTP/JSON. Gère l'authentification JWT, le routage protégé par rôle et l'affichage des données.

Tier 2 — Backend (Django REST Framework) : API REST exposant des endpoints sécurisés par JWT. Contient la logique métier, les services IA et les services de reconnaissance faciale.

Tier 3 — Base de données (PostgreSQL) : Stockage persistant des données académiques. Extension pgvector pour les embeddings vectoriels.

Services externes : API Groq (LLaMA-3 pour le tuteur IA), Cloudinary (stockage médias en production), SMTP Gmail (envoi d'e-mails d'alerte).

[Insérer ici le diagramme d'architecture générale (Figure 1).]

Figure 1 — Architecture générale de CampusEye (architecture 3 tiers)

## 3.10 Conclusion du chapitre

La phase d'analyse et de conception a permis de définir précisément les besoins du système et de modéliser sa structure avec UML. Les diagrammes de cas d'utilisation ont clarifié les responsabilités de chaque acteur, le diagramme de classes a structuré le modèle de données, et les diagrammes de séquence ont formalisé les principaux flux d'interaction. Ces artefacts ont servi de base solide pour l'implémentation décrite dans le chapitre suivant.

# Chapitre 4 : Implémentation avec Django REST Framework et React.js

## 4.1 Introduction

Ce chapitre décrit l'implémentation technique de CampusEye. Il présente l'environnement de développement, les technologies utilisées, l'architecture technique, les détails d'implémentation du backend Django et du frontend React, les interfaces de l'application, ainsi que les tests de validation réalisés.

## 4.2 Environnement de développement

### 4.2.1 Matériel et système d'exploitation

| Composant | Spécification |
| --- | --- |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Processeur | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (ou équivalent) |
| RAM | 8 Go minimum |
| Base de données locale | PostgreSQL 15 (localhost:5432) |
| Navigateur de test | Google Chrome + Firefox |

Tableau 13 — Environnement matériel et logiciel

### 4.2.2 Outils de développement

Les outils suivants ont été utilisés :  comme éditeur principal avec les extensions Python et ESLint,  pour les tests d'API,  pour le versioning,  pour la gestion de la base de données PostgreSQL, et  pour le build frontend.

### 4.2.3 Outils de modélisation et de gestion de version

La modélisation UML a été réalisée avec . Le suivi du projet a été assuré via un tableau Kanban sur  et les commits Git suivent la convention  (feat:, fix:, docs:, etc.).

## 4.3 Technologies utilisées

| Couche | Technologie | Rôle dans CampusEye |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python 3.11 | Langage de programmation principal |
| Backend | Django 4.2 | Framework web fullstack |
| Backend | Django REST Framework 3.14 | Couche API REST |
| Backend | djangorestframework-simplejwt | Authentification JWT |
| Backend | PostgreSQL 15 + pgvector | Base de données relationnelle + vecteurs |
| Backend | face_recognition (dlib) | Reconnaissance et encodage facial |
| Backend | openpyxl | Génération de rapports Excel |
| Backend | pdfplumber + python-docx | Extraction de contenu des supports de cours |
| Backend | scikit-learn (TF-IDF) | Module RAG pour le tuteur IA |
| Frontend | React.js 18 + Vite | Framework frontend SPA |
| Frontend | Tailwind CSS 3 | Framework CSS utilitaire |
| Frontend | React Router v6 | Routage SPA avec routes protégées |
| Frontend | Axios | Client HTTP pour les appels API |
| IA | Groq API (LLaMA-3.3-70b) | LLM pour le tuteur multi-agents |
| Déploiement | Render (Cloud PaaS) | Hébergement backend + base de données |
| Déploiement | Cloudinary | Stockage des médias en production |
| Outils | Git + GitHub | Versioning et collaboration |
| Outils | Postman | Tests des endpoints API |

Tableau 12 — Stack technologique de CampusEye

## 4.4 Architecture technique de l'application

L'architecture de CampusEye suit le pattern  et le pattern . Le backend Django est organisé en : models.py (modèles ORM), serializers.py (transformation JSON), views.py (logique métier), urls.py (routage), permissions.py (RBAC), et un répertoire services/ contenant les modules spécialisés (reconnaissance faciale, tuteur IA, RAG, agent NOVAA).

Le frontend React est structuré en pages par rôle (/admin, /teacher, /student), des composants réutilisables (DashboardLayout, Sidebar, Navbar, NotificationBell), des contextes React (AuthContext, ToastContext) et un client Axios configuré avec intercepteur JWT.

[Insérer ici un extrait du tree de la structure du projet (Figure 6).]

Figure 6 — Structure du projet CampusEye

## 4.5 Implémentation du backend Django REST Framework

Le backend expose une  sécurisée consommée par le frontend. Voici les principaux endpoints :

| Méthode | Endpoint | Auth | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/token/ | Public | Obtenir un token JWT (login) |
| GET/PATCH | /api/me/ | Auth | Profil de l'utilisateur connecté |
| GET/POST | /api/users/ | Admin | Liste et création des utilisateurs |
| POST | /api/admin/import-users/ | Admin | Import CSV d'utilisateurs |
| GET/POST | /api/teacher/courses/<id>/seances/ | Teacher | Liste et création des séances |
| POST | /api/teacher/seances/<id>/start/ | Teacher | Démarrer une séance |
| POST | /api/teacher/seances/<id>/end/ | Teacher | Clôturer une séance |
| POST | /api/teacher/seances/<id>/manual/ | Teacher | Saisie manuelle des présences |
| POST | /api/chat/ask/ | Student | Interaction avec le tuteur IA |
| POST | /api/agent/execute/ | Admin/Teacher | Exécution de tâches par NOVAA |

Tableau 14 — Principaux endpoints de l'API REST

Système de pointage : Le service de reconnaissance faciale (face_recognition_service.py) charge les encodages faciaux stockés en JSON dans la base, les compare à l'image fournie par l'enseignant et retourne les identifiants des étudiants reconnus. La bibliothèque face_recognition (basée sur dlib) atteint une précision supérieure à 99% dans des conditions normales.

Système d'alertes automatiques : Le helper _handle_absence_thresholds() est appelé après chaque enregistrement de présence. Il évalue le statut de l'étudiant (OK/WARNING/DANGER selon le seuil max_absences du cours), envoie un e-mail via SMTP, pousse une notification in-app et désactive le compte si le seuil DANGER est atteint.

Tuteur IA multi-agents : Le module multi_agent_service.py implémente 9 agents spécialisés (explication, quiz, code, plan d'étude, résumé, traduction, formules, flashcards, Q&R sur cours) alimentés par LLaMA-3.3-70b via l'API Groq. Le module RAG utilise TF-IDF et la similarité cosinus pour extraire les passages pertinents des supports de cours.

## 4.6 Implémentation du frontend React.js

Authentification : Le contexte AuthContext gère le token JWT stocké en mémoire. Le composant ProtectedRoute vérifie le rôle de l'utilisateur et redirige vers /login si non authentifié ou si le rôle ne correspond pas à la route.

Architecture des pages : Les pages sont organisées par rôle : /admin/* (dashboard, users, departments, filieres, courses, face-requests), /teacher/* (dashboard, courses, séances, roster, attendance, danger-zone, materials, profile) et /student/* (dashboard, attendance, chat, seances, profile).

Gestion des séances : La page SeanceRosterPage implémente la feuille de présence en temps réel avec activation de la caméra (contraintes WebRTC avec fallback pour desktop), capture photo, appel API de reconnaissance faciale et mise à jour immédiate du roster.

Interface de chat IA : StudentChatPage implémente une interface de conversation multi-sessions avec sélection du mode (Tuteur, Quiz, Code, Plan d'étude, etc.), upload de fichiers PDF, affichage des sources RAG et historique des sessions.

## 4.7 Présentation des interfaces de l'application

### 4.7.1 Interface d'authentification

[Insérer ici une capture d'écran de la page de login (Figure 11).]

Figure 11 — Interface d'authentification — Page de connexion CampusEye

La page de connexion propose une interface épurée avec saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe. L'authentification est gérée par JWT : en cas de succès, les tokens access et refresh sont stockés en mémoire et l'utilisateur est redirigé vers son dashboard selon son rôle.

### 4.7.2 Interface d'accueil et tableau de bord

[Insérer ici une capture d'écran du dashboard Admin (Figure 12).]

Figure 12 — Interface Administrateur — Tableau de bord avec statistiques

Chaque rôle dispose d'un tableau de bord dédié. Le dashboard Admin affiche les statistiques globales (nombre d'utilisateurs, cours actifs, absences), le dashboard Enseignant présente ses cours et les indicateurs d'assiduité, et le dashboard Étudiant montre le récapitulatif de ses absences avec les alertes actives.

### 4.7.3 Interface de gestion des utilisateurs

[Insérer ici une capture d'écran de la page Users (Figure 13).]

Figure 13 — Interface Administrateur — Gestion des utilisateurs avec filtres avancés

La page de gestion des utilisateurs permet de filtrer par rôle, filière, semestre, département et statut de compte, de créer des comptes individuellement ou par import CSV, et de consulter les détails de chaque profil. Pour les étudiants, le mot de passe initial est auto-généré à partir du prénom et des chiffres du code Massar.

### 4.7.4 Interface de gestion des séances (Enseignant)

[Insérer ici une capture d'écran de la page Séances (Figure 15).]

Figure 15 — Interface Enseignant — Gestion des séances avec statuts

La page des séances affiche le calendrier des sessions avec leur statut (SCHEDULED/ACTIVE/COMPLETED). L'enseignant peut créer une séance (Cours ou TP avec groupe), la démarrer, accéder à la feuille de présence et la clôturer.

### 4.7.5 Feuille de présence — SeanceRosterPage

[Insérer ici une capture d'écran de SeanceRosterPage (Figure 16).]

Figure 16 — Interface Enseignant — Feuille de présence en temps réel

La feuille de présence affiche la liste des étudiants éligibles pour la séance avec leur statut (PRESENT/ABSENT/LATE). L'enseignant peut activer la caméra pour le pointage facial, modifier manuellement le statut de chaque étudiant et sauvegarder les modifications.

### 4.7.6 Interface du tuteur IA — NOVAA

[Insérer ici une capture d'écran de la page du tuteur IA (Figure 18).]

Figure 18 — Interface Étudiant — Tuteur IA (NOVAA) avec modes de réponse

L'interface du tuteur IA propose un chat multi-sessions avec sélection du mode de réponse (Tuteur, Quiz, Code, Plan d'étude, Résumé, Traducteur, Formules, Flashcards). L'étudiant peut uploader ses supports de cours pour que le tuteur puisse y faire référence via le module RAG.

## 4.8 Tests et validation

### 4.8.1 Tests fonctionnels

| ID | Fonctionnalité testée | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Authentification avec identifiants valides | Login → token JWT renvoyé | ✅ PASS |
| TC-02 | Accès refusé sans token | GET /api/users/ sans token → 401 | ✅ PASS |
| TC-03 | Création d'un étudiant avec Massar Code | POST /api/users/ → compte + profil créés | ✅ PASS |
| TC-04 | Import CSV de 30 étudiants | POST /api/admin/import-users/ → 30 comptes créés | ✅ PASS |
| TC-05 | Création d'une séance TP Groupe A | POST séances/ → séance SCHEDULED créée | ✅ PASS |
| TC-06 | Pointage facial — visage enregistré | Photo avec visage connu → statut PRESENT | ✅ PASS |
| TC-07 | Clôture de séance — auto-absence | End séance → étudiants absents auto-créés | ✅ PASS |
| TC-08 | Alerte e-mail au 3e absent (WARNING) | 3e absence → e-mail WARNING envoyé | ✅ PASS |
| TC-09 | Désactivation au 4e absent (DANGER) | 4e absence → compte désactivé + e-mail DANGER | ✅ PASS |
| TC-10 | Tuteur IA — réponse contextualisée | Question sur un cours uploadé → réponse RAG | ✅ PASS |
| TC-11 | Génération rapport Excel | GET /api/teacher/courses/<id>/report/ → fichier .xlsx | ✅ PASS |
| TC-12 | Filtrage utilisateurs par filière | GET /api/users/?filiere_id=3 → résultats filtrés | ✅ PASS |

Tableau 15 — Résultats des tests fonctionnels

### 4.8.2 Tests d'intégration

Les tests d'intégration ont vérifié la cohérence entre le backend et le frontend : les appels Axios du frontend ont été validés contre les réponses réelles de l'API avec Postman, les workflows complets (login → création séance → pointage → clôture → alerte) ont été testés de bout en bout.

### 4.8.3 Tests de sécurité

Les permissions RBAC ont été testées en tentant d'accéder à des endpoints admin avec un token étudiant (résultat attendu : 403 Forbidden). La validation des entrées a été testée avec des données malformées (CSV invalide, encodages faciaux corrompus).

## 4.9 Difficultés rencontrées et solutions proposées

Difficulté 1 — Reconnaissance faciale sur desktop (caméra) : La contrainte facingMode: 'environment' échoue sur desktop. Solution : implémentation d'un fallback séquentiel essayant d'abord les contraintes idéales puis { video: true } si elles échouent.

Difficulté 2 — Permissions Django avec OneToOneField PK : La comparaison teacher.user != request.user échoue avec les profils en clé primaire. Solution : utiliser teacher_id != request.user.pk pour comparer les identifiants scalaires.

Difficulté 3 — Temps de réponse du LLM : L'API Groq peut avoir des délais variables. Solution : affichage d'un indicateur de chargement animé côté frontend et timeout de 30s côté backend.

Difficulté 4 — Migration vers le système de séances : L'ajout du modèle Seance avec contraintes d'unicité a nécessité une migration complexe et la mise à jour des enregistrements historiques. Solution : migrations conditionnelles avec UniqueConstraint et condition Q.

## 4.10 Conclusion du chapitre

L'implémentation de CampusEye a permis de concrétiser l'ensemble des fonctionnalités spécifiées. Le backend Django REST Framework offre une API robuste, sécurisée et bien structurée, tandis que le frontend React.js propose des interfaces réactives et ergonomiques adaptées à chaque rôle. L'intégration des technologies d'IA (reconnaissance faciale, LLM, RAG) constitue la valeur ajoutée principale de la plateforme. Les tests fonctionnels ont validé le bon comportement du système dans les scénarios nominaux et alternatifs.

# Conclusion Générale et Perspectives

## 1. Bilan du travail réalisé

Ce Projet de Fin d'Études a abouti au développement complet de , une plateforme web intelligente de gestion des présences académiques. L'ensemble des objectifs initiaux a été atteint : gestion multi-rôles (Admin/Enseignant/Étudiant), pointage tri-modal (facial/QR/manuel), système de séances structuré, alertes automatiques, tuteur IA et déploiement cloud.

Le projet a mobilisé un ensemble de compétences techniques avancées : développement web fullstack (Django REST Framework, React.js), bases de données relationnelles (PostgreSQL), vision par ordinateur (face_recognition), intelligence artificielle générative (LLMs via Groq), RAG (TF-IDF, similarité cosinus), et déploiement cloud (Render, Cloudinary).

## 2. Apports du projet

Sur le plan technique, CampusEye démontre la faisabilité d'intégrer des technologies d'IA (reconnaissance faciale, LLM) dans une application web académique standard. Sur le plan pédagogique, le tuteur IA représente une innovation significative en proposant un accompagnement personnalisé basé sur les supports de cours de l'étudiant. Sur le plan organisationnel, la plateforme automatise des tâches répétitives (pointage, alertes, rapports) et libère du temps pour les enseignants et les administrateurs.

## 3. Limites de la solution développée

— La précision de la reconnaissance faciale peut être affectée par des conditions d'éclairage défavorables ou des images de mauvaise qualité.

— La dépendance à l'API Groq externe implique une connexion Internet permanente et une latence variable pour le tuteur IA.

— L'absence de mode hors-ligne limite l'utilisation dans des zones à faible connectivité.

— Le système n'intègre pas encore de gestion du temps (emploi du temps) ni de synchronisation avec les systèmes d'information existants.

## 4. Perspectives d'amélioration

—  (React Native) pour le pointage QR en déplacement.

—  (on-device) pour réduire la dépendance réseau.

—  utilisant le Machine Learning pour anticiper les risques d'abandon scolaire.

—  (Espaces Numériques de Travail) des établissements marocains.

—  avec un modèle de facturation par abonnement.

—  pour le tuteur IA (Speech-to-Text + Text-to-Speech).

# Bibliographie / Webographie

# Annexes

## Annexe A : Product Backlog complet

[Insérer ici le tableau complet du Product Backlog avec toutes les User Stories, estimations de points et état (Done/In Progress).]

## Annexe B : Diagrammes UML détaillés

[Insérer ici les versions haute résolution des diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes.]

## Annexe C : Modèle de la base de données

[Insérer ici le schéma ERD complet généré depuis pgAdmin ou draw.io.]

## Annexe D : Captures d'écran supplémentaires

[Insérer ici les captures d'écran des interfaces non présentées dans le corps du rapport (page d'accueil, notifications, face requests, etc.).]

## Annexe E : Extraits du code source

[Insérer ici les extraits les plus significatifs : _handle_absence_thresholds(), ask_tutor(), generate_student_password(), SeanceEndAPIView.]

## Annexe F : Guide d'installation et de déploiement

Le code source est disponible sur : https://github.com/mcharifialaoui/smart_education

Pour installer le projet localement :

1. Cloner le dépôt : git clone https://github.com/mcharifialaoui/smart_education.git

2. Créer l'environnement virtuel : python -m venv att && att\Scripts\activate

3. Installer les dépendances : pip install -r requirements.txt

4. Copier et configurer le fichier .env : cp .env.example .env

5. Appliquer les migrations : python manage.py migrate

6. Créer un superutilisateur : python manage.py createsuperuser

7. Lancer le backend : python manage.py runserver

8. Dans un autre terminal, lancer le frontend : cd frontend && npm install && npm run dev